**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

 **Αρ. Πρωτ:4639/28-8-2018**

Από το πρακτικό της 15ης /24-8-2018  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.

     Στη Σαμοθράκη σήμερα 24-8-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από  την αρίθμ.4485/20-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήμου Σαμοθράκης και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

**ΘEMA: 1ο «Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξη».**

 **Αρίθμ. Απόφαση:191**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:

|  |  |
| --- | --- |
|  **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** |  **ΑΠΟΝΤΕΣ** |
| **1. Λάζαρης Αλέξανδρος- Δημ. Σύμβουλος** | 1. Ατζανός Παναγιώτης - Δημ. Σύμβουλος  |
| **2. Βάβουρα Ευαγγελία - » »** | 2. Στεργίου Εμμανουήλ » »  |
| **3. Γαλατούμος Νικόλαος- » »** | 3. Κορδώνια Ευγενία - » » |
| **4. Κουτράκη Μαρία» »** | 4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη - » » |
| **5. Πρόξενος Χρήστος- » »** | 5. Φωτεινού Φωτεινός » » |
| **6. Παπάς Παναγιώτης - » »** | 6. Ταμπάκης Νικόλαος» » |
| **7. Βογιατζής Ιωάννης » »** | 7. Λαζανδρέας Κων/νος » »  |
| **8. Γλήνιας Μιχαήλ - » »** | 8. Μισέντου Φράγκου Άννα |
| **9. Σκαρλατίδης Αθανάσιος - » »**  |  |
|  | (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και η υπάλληλος του Δήμου Βραχιώλια Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση Προεδρεύει ο Κος Παπάς Παναγιώτης .

Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κ. Παπάς Παναγιώτης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίαση και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος ανέφερε ότι μετά την αποστολή της πρόσκλησης της σημερινής συνεδρίασης, προέκυψαν τα κάτωθι θέματα που δεν χωρούν αναβολή διότι σχετίζονται με την λειτουργία του Δήμου και την εξυπηρέτηση αναγκών πολιτών και κάλεσε τους συμβούλους να αποφασίσουν για την συζήτησή τους εκτός ημερήσιας διάταξης, προκειμένου να μην παρακωλύσει η λειτουργία του Δήμου και να μην θιχτούν τα συμφέροντά του:

1.Περί δημιουργίας ζωνών απαγόρευσης αλιείας κατόπιν αιτήματος παράκτιων αλιέων στην Σαμοθράκη.

2. Περί έγκρισης μνημονίου ενεργειών δράσης προστασίας από πυρκαγιά στον δημοτικό χώρο Πλατιάς.

3.Περί εξέτασης αιτήματος υδροδότησης για πυρόσβεση σε στρατιωτική εγκατάστασης.

4. Περί τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2018.

5. Περί έγκρισης παράτασης περαίωσης του έργου Συντήρηση και αναβάθμιση δικτύου ύδρεευσης Καρυωτών.

6. Περί έγκρισης μετακίνησης δημάρχου Αντιδημάρχων.

7. Περί διαγραφής λογαριασμού ύδρευσης λόγω ένδειας.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου κ. Βίτσα Αθανάσιου και συμφώνησε ότι πρόκειται για θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία και τα συμφέροντα του Δήμου, μ**ε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του καθώς οι εννέα (9) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι από τους δεκαεπτά (17) συνολικά συμβούλους, ψήφισαν υπέρ,

 **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α. Εγκρίνει τον έκτακτο και επείγοντα χαρακτήρα των κάτωθι θεμάτων προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης:

1.Περί δημιουργίας ζωνών απαγόρευσης αλιείας κατόπιν αιτήματος παράκτιων αλιέων στην Σαμοθράκη.

2. Περί έγκρισης μνημονίου ενεργειών δράσης προστασίας από πυρκαγιά στον δημοτικό χώρο Πλατιάς.

3.Περί εξέτασης αιτήματος υδροδότησης για πυρόσβεση σε στρατιωτική εγκατάστασης.

4. Περί τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2018.

5. Περί έγκρισης παράτασης περαίωσης του έργου Συντήρηση και αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Καρυωτών.

6. Περί έγκρισης μετακίνησης δημάρχου Αντιδημάρχων.

7. Περί διαγραφής λογαριασμού ύδρευσης λόγω ένδειας.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τα Μέλη O Γραμματέας

 Παπάς Παναγιώτης (Υπογραφές) Φωτεινού Φωτεινός

 Ακριβές Απόσπασμα

 Ο Δήμαρχος

 Βίτσας Αθανάσιος

 **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

 **Αρ. Πρωτ:4640/28-8-2018**

Από το πρακτικό της 15ης /24-8-2018  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.

     Στη Σαμοθράκη σήμερα 24-8-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από  την αρίθμ.4485/20-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήμου Σαμοθράκης και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της εκτός ημερήσιας διάταξης.

**ΘEMA:2Ο «Περί έγκρισης δημιουργίας ζωνών απαγόρευσης αλιείας κατόπιν αιτήματος παράκτιων αλιέων».**

 **Αρίθμ. Απόφαση:192**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:

|  |  |
| --- | --- |
|  **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** |  **ΑΠΟΝΤΕΣ** |
| **1. Λάζαρης Αλέξανδρος- Δημ. Σύμβουλος** | 1. Ατζανός Παναγιώτης - Δημ. Σύμβουλος  |
| **2. Βάβουρα Ευαγγελία - » »** | 2. Στεργίου Εμμανουήλ » »  |
| **3. Γαλατούμος Νικόλαος- » »** | 3. Κορδώνια Ευγενία - » » |
| **4. Κουτράκη Μαρία» »** | 4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη - » » |
| **5. Πρόξενος Χρήστος- » »** | 5. Φωτεινού Φωτεινός » » |
| **6. Παπάς Παναγιώτης – Πρόεδρος ΔΣ.» »** | 6. Ταμπάκης Νικόλαος» » |
| **7. Βογιατζής Ιωάννης » »** | 7. Λαζανδρέας Κων/νος » »  |
| **8. Γλήνιας Μιχαήλ - » »** | 8. Μισέντου Φράγκου Άννα |
| **9. Σκαρλατίδης Αθανάσιος - » »**  |  |
|  | (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και η υπάλληλος του Δήμου Βραχιώλια Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο Κο Βογιατζή Ιωάννη ο οποίος εισηγήθηκε ως εξής το **2ο** θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Κος Βογιατζής ανέγνωσε και κατόπιν κατέθεσε προς το σώμα έγγραφο του ΙΝ.ΑΛ.Ε. κατόπιν συνάντησης με παράκτιους αλιείς του νησιού στις 4-6-2018 με αρ. πρωτ:ΧΧ/6-6-2018 και στο οποίο γίνεται καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι παράκτιοι αλιείς οι οποίοι είναι θετικοί στο να δοκιμάσουν την πρόταση του ΙΝ.ΑΛ.Ε να συνεισφέρουν και να υποδείξουν έναν τόπο κατάλληλο για την άρση πάσης φύσεως αλιείας με στόχο την ανανέωση και διαχείριση των ιχθυοαποθεμάτων εφόσον προχωρήσει η συγχρηματοδότηση του προγράμματος LIFE Σαμοθράκης.

Κατόπιν τούτου ο Σύλλογος Παράκτιων Αλιέων Σαμοθράκης απευθυνόμενος με αίτημά του στην Επιτροπή Τοπικής Οικονομίας ζητά την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τα προβλήματα του κλάδου αλλά και την λήψη απόφασης με την οποία να υποστηριχθούν μέτρα προστασίας και τόνωσης του επαγγέλματος τους καθώς επίσης να εγκριθεί περιοχή (που θα υποδειχθεί) άρσης πάσης φύσεως αλιείας με στόχο την ανανέωση και διαχείριση των ιχθυοαποθεμάτων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να ζητήσει από το ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ την διερεύνηση της δυνατότητας μεταφοράς του πεδίου βολής από την θαλάσσια περιοχή του Αγίου Ανδρέα σε άλλη καταλληλότερη περιοχή.

Β. Να εισηγηθεί εκ νέου την λειτουργία τελωνείου στην Σαμοθράκη που εκτός όλων των άλλων θετικών επιδράσεων (υποστήριξη του τουρισμού, βελτίωση επάρκειας καυσίμων),θα βοηθήσει στην προμήθεια αφορολόγητων καυσίμων στους επαγγελματίες αλιείς του νησιού χωρίς να χρειάζεται η μετάβασή τους στην Αλεξανδρούπολη για τον σκοπό αυτό, όπως γίνεται μέχρι τώρα, από τότε που έκλεισε το τελωνείο στο νησί.

Γ. Υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την δημιουργία ζώνης απαγόρευσης αλιείας με σκοπό την ανανέωση και διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων σύμφωνα με την πρόταση του ΙΝ.ΑΛ.Ε μέσα από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα LIFE σε συνεργασία με τους ντόπιους επαγγελματίες αλιείς.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τα Μέλη Ο Γραμματέας

 Παπάς Παναγιώτης (Υπογραφές) Φωτεινού Φωτεινός

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Βίτσας Αθανάσιος

 **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

 **Αρ. Πρωτ:4642/28-8-2018**

Από το πρακτικό της 15ης /24-8-2018  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.

     Στη Σαμοθράκη σήμερα 24-8-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από  την αρίθμ.4485/20-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήμου Σαμοθράκης και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

**ΘEMA:4Ο «Περί έγκρισης κατασκευής δύο (2) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ στρατιωτικού φυλακίου στην περιοχή ΛΟΥΚΙΑ »**

 **Αρίθμ. Απόφαση:194**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:

|  |  |
| --- | --- |
|  **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** |  **ΑΠΟΝΤΕΣ** |
| **1. Λάζαρης Αλέξανδρος- Δημ. Σύμβουλος** | 1. Ατζανός Παναγιώτης - Δημ. Σύμβουλος  |
| **2. Βάβουρα Ευαγγελία - » »** | 2. Στεργίου Εμμανουήλ » »  |
| **3. Γαλατούμος Νικόλαος- » »** | 3. Κορδώνια Ευγενία - » » |
| **4. Κουτράκη Μαρία» »** | 4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη - » » |
| **5. Πρόξενος Χρήστος- » »** | 5. Φωτεινού Φωτεινός » » |
| **6. Παπάς Παναγιώτης – Πρόεδρος ΔΣ.» »** | 6. Ταμπάκης Νικόλαος» » |
| **7. Βογιατζής Ιωάννης » »** | 7. Λαζανδρέας Κων/νος » »  |
| **8. Γλήνιας Μιχαήλ - » »** | 8. Μισέντου Φράγκου Άννα |
| **9. Σκαρλατίδης Αθανάσιος - » »**  |  |
|  | (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και η υπάλληλος του Δήμου Βραχιώλια Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Βίτσα Αθανάσιο ο οποίος εισηγήθηκε ως εξής το **4ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Με την αρ. πρωτ.4211/6-8-2018 αίτησή του ο Σ/ρχης (ΠΖ) 41 ΣΠ, ζητά την κατασκευή δύο επιπλέον πυροσβεστικών κρουνών σε στρατιωτικό φυλάκιο στην περιοχή ΛΟΥΚΙΑ στα πλαίσια αντιμετώπισης πυρκαγιών, λόγω γειτνίασης με δασική έκταση, από το προσωπικό του Φυλακίου και μέχρι την έλευση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε περίπτωση πυρκαγιάς

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α. Εγκρίνει την κατασκευή δύο (2) πυροσβεστικών κρουνών στο στρατιωτικό κλιμάκιο στην περιοχή ΛΟΥΚΙΑ Σαμοθράκης για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς από το προσωπικό του στρατιωτικού φυλακίου μέχρι την έλευση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τα Μέλη Ο Γραμματέας

 Παπάς Παναγιώτης (Υπογραφές) Φωτεινού Φωτεινός

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Βίτσας Αθανάσιος

 **EΙΣΗΓΗΣΗ**

**ΘEMA: «Έγκριση 5ηςτροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. έτους 2018»**

Με την αρίθμ. 51/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 80/2018 όμοια απόφαση εγκρίθηκε η αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 120.000,00 € για την προμήθεια ενός (1) χωματουργικού μηχανήματος εκσκαφέα- φορτωτή ισότροχο (καινούριου) για χωματουργικές εργασίες, διανοίξεις – αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας, καθαρισμός ρεμάτων κ.ά. και ενός(1) μονοκάμπινου ημιφορτηγού τύπου pickup 4x4 diesel (καινούριου)

 για την μεταφορά υλικών αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης δικτύων και λοιπών υποδομών ύδρευσης, άρδευσης, από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙστο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»

Κατόπιν της αρίθμ. πρωτ.: 42415/13-8-2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία αποφασίστηκε η ένταξη της εν λόγω πράξης συνολικού προϋπολογισμού 129.050,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με φορέα χρηματοδότησης τον Δήμο μας προτείνεται η ένταξη της προμήθειας ενός (1) χωματουργικού μηχανήματος εκσκαφέα- φορτωτή ισότροχου (καινούριου) και ενός(1) μονοκάμπινου ημιφορτηγού τύπου pickup 4x4 diesel (καινούριου) ετήσιο πρόγραμμα δράσης έτους 2018 ως εξής:

**1ο** Τροποποιεί το πρόγραμμα δράσης του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής ως εξής:

* Εντάσσει όλες τις σχετικές ενέργειες για την ανάθεση της προμήθειας ενός (1) χωματουργικού μηχανήματος εκσκαφέα- φορτωτή ισότροχου (καινούριου) και ενός(1) μονοκάμπινου ημιφορτηγού τύπου pickup 4x4 diesel (καινούριου), προϋπολογισμού 129.050,00 € (από χρηματοδότηση ΠΔΕ Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 κατά το ποσό των 120.000,00 € και από ίδιους πόρους κατά το ποσό των 9.050,00 €)

***2ο*** Εντάσσει στο πρόγραμμα μελετών του προγράμματος δράσης του Δήμου **την κάτωθι νέα μελέτη:**

* Αύξων αριθμός 34 τη μελέτη με τίτλο ¨Μελέτη προμήθειαςενός (1) χωματουργικού μηχανήματος εκσκαφέα- φορτωτή ισότροχου (καινούριου) και ενός(1) μονοκάμπινου ημιφορτηγού τύπου pickup 4x4 diesel (καινούριου), προϋπολογισμού 129.050,00 € (από χρηματοδότηση ΠΔΕ Υπυρεγίου Εσωτερικών ΣΑΕ 055 2017σε05500010 κατά το ποσό των 120.000,00 € και από ίδιους πόρους κατά το ποσό των 9.050,00 **€** )- *νέο*

Ο πίνακας μελετών διαμορφώνεται ως εξής:

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ:**

|  |
| --- |
| - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/α** | **Τίτλος έργου** | **Προϋπολογισμός σε €** |
| 1 | Μελέτη ηλεκτροφωτισμού κάστρου Χώρας (σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας με Δήμο Αλεξανδρούπολης)- *συνεχιζόμενο* | - |
| 2 | Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για την έκδοση σήματος λειτουργίας δημοτικού υδροθεραπευτηρίου & κάμπινγκ (Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής)- *νέο* | - |
| 3 | Μελέτη αποκατάστασης οδικού δικτύου από θεομηνίες (προγραμματική σύμβαση με ΠΑΘΜ)- *συνεχιζόμενο* | - |
| 4 | Μελέτη αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Σαμοθράκης από θεομηνίες και τον σεισμό κατά τα έτη 2014-2015 (σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας με Δήμο Αλεξανδρούπολης)- *συνεχιζόμενο* | - |
| 6 | Μελέτη κατασκευής του έργου δημιουργίας πράσινων σημείων (Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής σε συνεργασία με ΔΙΑΜΑΑΘ Α.Ε.)- *συνεχιζόμενο* | - |
| 7 | Μελέτη κατασκευής του έργου Βελτίωση- αναβάθμιση Γυμνασίου- Λυκείου Σαμοθράκης (Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Αλεξανδρούπολης)- *συνεχιζόμενο* | - |
| 8 | Ολοκλήρωση μελετών ανάπτυξης - αναβάθμιση υποδομών Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης (Προγραμματική σύμβαση με 4η ΥΠΕ και Δήμο Αλεξανδρούπολης)- *συνεχιζόμενο* | - |
| 9 | Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης κ.λ.π. για την δημιουργία εκθετηρίου πετρωμάτων στο παλαιό σχολείο Προφήτη Ηλία (Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής- *συνεχιζόμενο* | - |
| 10 | Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης και τροποποίηση μελέτης για αξιοποίηση παλαιού σχολείου Αλωνίων για κάλυψη αναγκών στέγασης κοινωνικών δομών (Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής)- *νέο* | - |
| 11 | Μελέτη συντήρησης υδρευτικής εγκατάστασης Ξηροποτάμου για την εξασφάλιση ύδατος για κάλυψη αναγκών πυρόσβεσης (Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής)- *νέο* | - |
| 12 | Μελέτη συντήρηση υδροστρομίων για ανάγκες πυρόσβεσης (Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής- *νέο* | - |
| 13 | Μελέτη διάνοιξη-καθαρισμός γεώτρησης ιαματικής πηγής(Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής- *νέο* | - |
| 14 | Μελέτη συντήρησης επισκευή δημοτικών κτιρίων (Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής)- *νέο* | - |
| 15 | Μελέτη συντήρησης – επισκευή σχολικών κτιρίων (Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής)-*νέο* | - |
| 16 | Μελέτη συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου (Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής)- *νέο* | - |
| 17 | Μελέτη κατασκευής ακροβαθρών για την έδραση γέφυρας τύπου Μπέλεϋ στο γεφύρι Πλατιά (Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας)- *συνεχιζόμενο* | - |
| 18 | Ολοκλήρωση μελετών κατασκευής αντλιοστασίου και αγωγού προσαγωγής δικτύου ακαθάρτων και ολοκλήρωση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Καμαριώτισσας (Προγραμματική σύμβαση με ΔΕΥΑ Κομοτηνής)- *συνεχιζόμενο* | - |
| 19 | Εκπόνηση μελετών έργων ύδρευσης (ιδιώτες -Επιχορήγηση Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) | - |
| 20 | Μελέτες βελτίωσης - επέκτασης αγροτικού οδικού δικτύου (Σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας με Δήμο Αλεξανδρούπολης) | - |
| 21 | Μελέτη διάνοιξης υδρευτικής γεώτρησης Καμαριώτισσας (Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής)- *νέο* | - |
| 22 | Ταχυμετρική και υψομετρική αποτύπωση περιοχών με σκοπό την τεκμηρίωση καταστροφών λόγω θεομηνίας Δήμου Σαμοθράκης¨(ποσό 22.945,23 € από έκτακτη χρηματοδότηση Υπουργείου Υποδομών και Δικτύων κωδικός χρηματοδότησης έργου 2003ΣΕ00005 και ποσό 1.372,79 € από υπόλοιπα ΣΑΤΑ)- *συνεχιζόμενο* | 24.318,02 |
| 23 | Στατική οριστική μελέτη τοιχίου αντιστήριξης Δημοτικού Σχολείου Χώρας Δήμου Σαμοθράκης (Σαμοθράκης (έκτακτη χρηματοδότηση Υπουργείου Υποδομών και Δικτύων κωδικός χρηματοδότησης έργου 2003ΣΕ00005)- *συνεχιζόμενο* | 4.960,00 |
| 24 | Στατική οριστική μελέτη τοιχίου αντιστήριξης Δημοτικού Σχολείου Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης (έκτακτη χρηματοδότηση Υπουργείου Υποδομών και Δικτύων κωδικός χρηματοδότησης έργου 2003ΣΕ00005)- *συνεχιζόμενο* | 7.440,00 |
| 25 | Μελέτη ελέγχου στατικής επάρκειας για την επισκευή – ενίσχυση του Δημαρχείου Σαμοθράκης (έκτακτη χρηματοδότηση Υπουργείου Υποδομών και Δικτύων κωδικός χρηματοδότησης έργου 2003ΣΕ00005)- *συνεχιζόμενο* | 24.800,00 |
| 26 | Μελέτη αποκατάστασης αστοχήσαντος κεντρικού αγωγού ρέματος Καμάρας στη Χώρα Σαμοθράκης¨ (από πιστώσεις του έργου 2014ΣΕ057200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.) - *συνεχιζόμενο* | 24.697,08  |
| 27 | Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης του έργου Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) στη Σαμοθράκη (σύμμεικτα και προδιαλεγμένα οργανικά και χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) (από την ΔΙΑΜΑΑΘ Α.Ε. –ποσό 126.368,59 € από χρηματοδότηση του έργου 2018 ΣΕ2751005 και ποσό 30.328,46 € από δημόσια συμμετοχή)- *νέο* | - |
| 28 | Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου οικισμού Αλωνίων¨(από κατανομή χρηματικών υπολοίπων ΣΑΤΑ) - *νέο* |  24.014,47 |
| 29 | Μελέτες τεχνικών υποδομών (από υπόλοιπα ΘΗΣΕΑ)- *συνεχιζόμενο* |  11.402,41 |
| 30 | Καθαρισμός ρεμάτων (από πιστώσεις του έργου 2014ΣΕ057200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.)- *συνεχιζόμενο* ) |  5.000,00 |
| 31 | Μελέτη επισκευής- ενίσχυσης του Δημαρχείου Σαμοθράκης & μελέτη στατικής επάρκειας του σχολείου στη Χώρα Σαμοθράκης(έκτακτη χρηματοδότηση Υπουργείου Υποδομών και Δικτύων κωδικός χρηματοδότησης έργου 2003ΣΕ00005)- *νέο* |  82.853,50 |
| 32 | Γεωτεχνική μελέτη για την αποκατάσταση των καταστροφικών φαινομένων στους οικισμούς Χώρα και Προφήτη Ηλία νήσου Σαμοθράκης (έκτακτη χρηματοδότηση Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από πιστώσεις του έργου 2014ΣΕ057100004 της ΣΑΕ 571)- νέο |  17.106,00 |
| 33 | Μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων δημοτικού σφαγείου (από πόρους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών –πρώην ΣΑΤΑ- νέο)  |  9.700,69 |
| 34 | Μελέτη προμήθειαςενός (1) χωματουργικού μηχανήματος εκσκαφέα- φορτωτή ισότροχου (καινούριου) και ενός(1) μονοκάμπινου ημιφορτηγού τύπου pickup 4x4 diesel (καινούριου)(από πιστώσεις ΠΔΕ Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 και από ίδιους πόρους)- *νέο* | - |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  **236.292,17 €** |  |

**AΠΟΣΠΑΣΜΑ**

 **Αρ. Πρωτ:4644/28-8-2018**

Από το πρακτικό της 15ης /24-8-2018  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.

     Στη Σαμοθράκη σήμερα 24-8-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από  την αρίθμ.4485/20-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήμου Σαμοθράκης και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

**ΘEMA: 6ο «Περί έγκρισης παράτασης περαίωσης του έργου Συντήρηση και αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Καρυωτών»**

 **Αρίθμ. Απόφαση:196**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:

|  |  |
| --- | --- |
|  **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** |  **ΑΠΟΝΤΕΣ** |
| **1. Λάζαρης Αλέξανδρος- Δημ. Σύμβουλος** | 1. Ατζανός Παναγιώτης - Δημ. Σύμβουλος  |
| **2. Βάβουρα Ευαγγελία - » »** | 2. Στεργίου Εμμανουήλ » »  |
| **3. Γαλατούμος Νικόλαος- » »** | 3. Κορδώνια Ευγενία - » » |
| **4. Κουτράκη Μαρία» »** | 4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη - » » |
| **5. Πρόξενος Χρήστος- » »** | 5. Φωτεινού Φωτεινός » » |
| **6. Παπάς Παναγιώτης - » »** | 6. Ταμπάκης Νικόλαος» » |
| **7. Βογιατζής Ιωάννης » »** | 7. Λαζανδρέας Κων/νος » »  |
| **8. Γλήνιας Μιχαήλ - » »** | 8. Μισέντου Φράγκου Άννα |
| **9. Σκαρλατίδης Αθανάσιος - » »**  |  |
|  | (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και η υπάλληλος του Δήμου Βραχιώλια Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

.

Κατόπιν της αίτησης με αρ. Πρωτ.4549/24-8-2018 του αναδόχου του έργου ΛΑΖΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ περί παράτασης συνολικής προθεσμίας εργασιών για το έργο: **Συντήρηση και αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Καρυωτών»**, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου με θετική εισήγηση του αυτοτελούς τμήματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ του Δήμου Σαμοθράκης ως εξής:

# ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΟΥ : "Συντήρηση & αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης στη περιοχή Κάτω Καρυώτες"

Κύριοι σύμβουλοι, στις 12/04/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. υπογράφτηκε η σύμβαση του έργου "Συντήρηση & αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης στη περιοχή Κάτω Καρυώτες" ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ποσού 36.240,00 πλέον ΦΠΑ (24%), με τον Λαζανδρέα Νικόλαο του Γεωργίου Εργολήπτη με έδρα τη Σαμοθράκη και Διεύθυνση Χώρα Σαμοθράκης ΤΚ 68002 με ΑΦΜ: 026669902 – ΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και με συμβατικό χρόνο περαίωσης Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης έως και την 12/07/2018.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις 2001ΣΕ05500002 ΣΑΕ 055 ΠΔΕ.

Με την υπ. αρ. 3603 από 06/07/2018 αίτησή του, ο Ανάδοχος ζήτησε την παράταση εκτέλεσης έργου έως και την 12/09/2018

Με την 183/26-7-18 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εως την 12η Σεπτεμβρίου του έτους 2018.

Με την υπ. αρ. 4559 από 24/08/2018 αίτησή του, ο Ανάδοχος ζήτησε την 2η παράταση εκτέλεσης έργου έως και την 15/10/2018

Το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας έχοντας υπόψη :

• την παραπάνω αίτηση του Αναδόχου,

• Λόγω ότι νέες εργασίες που πρόεκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

• (Αδυναμία ρήψης θερμού ασφαλτομιγματος και αντικατάσταση του με ψυχρό.)

• τις καιρικές συνθήκες κωλύοντας την εκτέλεση εργασιών

 • έγκριση ΑΠΕ - νέες εργασίες

Εισηγείται , με την έως και την 12/10/2018 παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Συντήρηση & αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης στη περιοχή Κάτω Καρυώτες" κατά έναν (1) μήνα, ήτοι έως την 15η Οκτωβρίου του έτους 2018.

 Ο Συντάξας Ο Εισηγητής

 Κασκαμπάνης Δημήτριος Ρωμανίδου Παρθένα

 ΠΕ Γεωλόγος με Β΄βαθ. Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α΄ βαθ.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τους συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και έλαβε υπόψη τα προαναφερθέντα έγγραφα και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

 **Αποφασίζει Ομόφωνα**

.

Εγκρίνει την παράταση της παραπάνω σύμβασης κατά ένα (1) μήνα δηλαδή μέχρι 15η Οκτώβρίου του έτους 2018.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τα Μέλη Ο Γραμματέας

 Παπάς Παναγιώτης (Υπογραφές) Φωτεινού Φωτεινός

 Ακριβές Απόσπασμα

 Ο Δήμαρχος

 Βίτσας Αθανάσιος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

 **Αρ. Πρωτ:4645/28-8-2018**

Από το πρακτικό της 15ης /24-8-2018  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.

     Στη Σαμοθράκη σήμερα 24-8-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από  την αρίθμ.4485/20-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήμου Σαμοθράκης και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της εκτός ημερήσιας διάταξης.

**ΘEMA: 7Ο  «Περί έγκρισης διαγραφής λογαριασμού νερού λόγω ένδειας κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής».**

 **Αρίθμ. Απόφαση:197**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:

|  |  |
| --- | --- |
|  **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** |  **ΑΠΟΝΤΕΣ** |
| **1. Λάζαρης Αλέξανδρος- Δημ. Σύμβουλος** | 1. Ατζανός Παναγιώτης - Δημ. Σύμβουλος  |
| **2. Βάβουρα Ευαγγελία - » »** | 2. Στεργίου Εμμανουήλ » »  |
| **3. Γαλατούμος Νικόλαος- » »** | 3. Κορδώνια Ευγενία - » » |
| **4. Κουτράκη Μαρία» »** | 4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη - » » |
| **5. Πρόξενος Χρήστος- » »** | 5. Φωτεινού Φωτεινός » » |
| **6. Παπάς Παναγιώτης - » »** | 6. Ταμπάκης Νικόλαος» » |
| **7. Βογιατζής Ιωάννης » »** | 7. Λαζανδρέας Κων/νος » »  |
| **8. Γλήνιας Μιχαήλ - » »** | 8. Μισέντου Φράγκου Άννα |
| **9. Σκαρλατίδης Αθανάσιος - » »**  |  |
|  | (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και η υπάλληλος του Δήμου Βραχιώλια Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών της  συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 7ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Με την αρίθμ. 122/2018 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν έκθεσης της Κοινωνικής Υπηρεσίας, εισηγείται την διαγραφή λογαριασμού ύδρευσης σε υπερήλικα που ζει σε απόλυτη ένδεια, τα στοιχεία του οποίου γίνονται γνωστά στην εν λόγω έκθεση αλλά για ευνόητους λόγους δεν αναγράφονται παρά μόνο τα αρχικά του Κ. Σ. γιατί αδυνατεί να το πληρώσει και πρέπει να απαλλαγεί για το ποσό των 406,08 Ευρώ .

Στην παρ. 2 του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή …. ζ) εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

Σας επισυνάπτω την σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006, το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρίθμ. 122/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις σχετικές υπηρεσιακές εισηγήσεις και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

 **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

 την διαγραφή **λογαριασμού ύδρευσης λόγω ένδειας ποσού 406,08 Ευρώ στον Κ.Σ...**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

 Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τα Μέλη O Γραμματέας

 Παπάς Παναγιώτης Φωτεινού Φωτεινός

 Ακριβές Απόσπασμα

 Ο Δήμαρχος

 Βίτσας Αθανάσιος

 **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

 **Αρ. Πρωτ:.5264/1-10-2018**

 Από το πρακτικό της 15ης /24-8-2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.

 Στη Σαμοθράκη σήμερα 24-8-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθμ. πρωτ.: 4485/20-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα και επιδόθηκε κατά την συνεδρίαση) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

**ΘEMA: 8ο «'Eγκριση μετακίνησης Δημάρχου - Αντιδημάρχων εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήμου».**

 **Αρίθμ. Απόφαση:198**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** |  **ΑΠΟΝΤΕΣ** |  |
| 1. Βάβουρα Ευαγγελία- Δημ. Σύμβουλος | 1. Ατζανός Παναγιώτης- Δημ. Σύμβουλος |  |
| 2. Βογιατζής Ιωάννης- » » | 2. Κορδώνια Ευγενία- » » |  |
| 3. Γαλατούμος Νικόλαος- » » | 3. Λαζανδρέας Κων/νος- » » |  |
| 4. Γλήνιας Μιχαήλ- » » | 4. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη- » » |  |
| 5. Κουτράκη Μαρία- » » | 5. Μισέντου Φράγκου Άννα-» » |  |
| 6. Λάζαρης Αλέξανδρος » » | 6. Στεργίου Εμμανουήλ- » » |  |
| 7. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-» » | 7.Ταμπάκης Νικόλαος- » » |  |
| 8. Παπάς Παναγιώτης- Δημ. Σύμβουλος | 8. Φωτεινού Φωτεινός- » » |  |
| 9. Πρόξενος Χρήστος- » » | (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) |  |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και η υπάλληλος του Δήμου Bραχιώλια Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής:

Σας γνωρίζω ότι ο Δήμαρχος Σαμοθράκης είναι ανάγκη να μετακινηθεί εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήμου ως εξής:

Α) Στις 25-6-2018 ημέρα Δευτέρα μετάβαση στην Αλεξανδρούπολη. Τρίτη 26-6-2018 μετάβαση στην Κομοτηνή για παράσταση στην εκδίκαση της ένστασης του Δήμου Σαμοθράκης και της ΚΥΝΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 3463/2006 για την προγραμματική σύμβαση του Δήμου με την ΚΥΝΣΕΠ που είχε κριθεί μη νόμιμη σε έλεγχο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης . Επίσης την ίδια μέρα συνάντηση με τον Περιφερειάρχη η μετάβαση έγινε με ιδιωτικό όχημα για την μεταφορά των απαραίτητων φακέλων(ΕΒΜ 1270) .

Επιστροφή στην Σαμοθράκη την Τετάρτη 27-6-2018.

Β)στις 4-9-2018 ημέρα Τρίτη μετάβαση στην Αλεξανδρούπολη για για παράσταση στην δίκη με την εταιρεία ΣΑΟΣ για το πρόβλημα της μεταφοράς απορριμμάτων. Επιστροφή στην Σαμοθράκη 6-9-2018.

Σας γνωρίζω ότι ο Αντιδήμαρχος Σαμοθράκης Πρόξενος Χρήστος είναι ανάγκη να μετακινηθεί εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήμου ως εξής:

Κυριακή 2-9-2018 μετάβαση στην Αλεξανδρούπολη για διαδικασίες μεταβίβαση τεσσάρων οχημάτων και Επιστροφή στην Σαμοθράκη 5-9-2018 .

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τους συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη ότι η μετακίνηση των αιρετών είναι απαραίτητη για την προώθηση των συμφερόντων του Δήμου, τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 140 του Ν. 3463/2006,τις διατάξεις του άρθρου 2 υποπαρ. Δ9 του Ν.4336/2015 ¨Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας¨(ΦΕΚ 94 Α΄), την αρίθμ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 του Υπουργείου Οικονομικών ¨Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 υποπαρ. Δ9 του Ν.4336/2015 και αφού αποχώρησε από την αίθουσα συνεδρίασης ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

**Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου Σαμοθράκης εκτός έδρας ως εξής:

**α)** Α) Στις 25-6-2018 ημέρα Δευτέρα μετάβαση στην Αλεξανδρούπολη. Τρίτη 26-6-2018 μετάβαση στην Κομοτηνή για παράσταση στην εκδίκαση της ένστασης του Δήμου Σαμοθράκης και της ΚΥΝΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 3463/2006 για την προγραμματική σύμβαση του Δήμου με την ΚΥΝΣΕΠ που είχε κριθεί μη νόμιμη σε έλεγχο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης . Επίσης την ίδια μέρα συνάντηση με τον Περιφερειάρχη η μετάβαση έγινε με ιδιωτικό όχημα για την μεταφορά των απαραίτητων φακέλων(ΕΒΜ 1270) .

Επιστροφή στην Σαμοθράκη την Τετάρτη 27-6-2018.

Εγκρίνεται η μετακίνηση με πλοίο από Σαμοθράκη – Αλεξανδρούπολη και επιστροφή.

* Εγκρίνονται δύο (2) διανυκτερεύσεις εκτός έδρας.
* Εγκρίνονται τρείς (3) ημέρες εκτός έδρας.

**Β)**στις 4-9-2018 ημέρα Τρίτη μετάβαση στην Αλεξανδρούπολη για για παράσταση στην δίκη με την εταιρεία ΣΑΟΣ για το πρόβλημα της μεταφοράς απορριμμάτων. Επιστροφή στην Σαμοθράκη 6-9-2018.

Εγκρίνεται η μετακίνηση με πλοίο από Σαμοθράκη – Αλεξανδρούπολη και επιστροφή.

* Εγκρίνονται δύο (2) διανυκτερεύσεις εκτός έδρας.
* Εγκρίνονται τρείς (3) ημέρες εκτός έδρας.

**Γ)**Εγκρίνει την μετακίνηση του Αντιδημάρχου Σαμοθράκης εκτός έδρας ως εξής:

Κυριακή 2-9-2018 μετάβαση στην Αλεξανδρούπολη για διαδικασίες μεταβίβαση τεσσάρων οχημάτων και Επιστροφή στην Σαμοθράκη 5-9-2018 .

Εγκρίνεται η μετακίνηση με πλοίο από Σαμοθράκη – Αλεξανδρούπολη και επιστροφή.

* Εγκρίνονται τρεις (3) διανυκτερεύσεις εκτός έδρας.
* Εγκρίνονται τέσσερις (4) ημέρες εκτός έδρας.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τα Μέλη Ο Γραμματέας

 Παπάς Παναγιώτης (Υπογραφές) Φωτεινού Φωτεινός

 Ακριβές Απόσπασμα

 Ο Δήμαρχος

 Βίτσας Αθανάσιος

**ΑΔΑ:** ΩΟ4ΣΩ1Λ-70Σ

**ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 4627/28-8-2018**

**AΠΟΣΠΑΣΜΑ**

 Από το πρακτικό της 15ης /24-8-2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.

 Στη Σαμοθράκη σήμερα 24-8-2018 ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθμ. πρωτ.: 4485/20-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα και επιδόθηκε κατά την συνεδρίαση) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 **ΘEMA: 9ο «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου**

**Εθνικής Άμυνας και Δήμου Σαμοθράκης με σκοπό την υλοποίηση του**

**Έργου ¨Κατασκευή Γέφυρας Μπέλεϋ στα Θέρμα Σαμοθράκης¨»**

**Αρίθμ. Απόφαση: 199**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** |  **ΑΠΟΝΤΕΣ** |  |
| 1. Βάβουρα Ευαγγελία- Δημ. Σύμβουλος | 1. Ατζανός Παναγιώτης- Δημ. Σύμβουλος |  |
| 2. Βογιατζής Ιωάννης- » » | 2. Κορδώνια Ευγενία- » » |  |
| 3. Γαλατούμος Νικόλαος- » » | 3. ΛαζανδρέαςΚων/νος- » » |  |
| 4. Γλήνιας Μιχαήλ- » » | 4. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη- » » |  |
| 5. Κουτράκη Μαρία- » » | 5. Μισέντου Φράγκου Άννα-» » |  |
| 6. Λάζαρης Αλέξανδρος » » | 6. Στεργίου Εμμανουήλ- » » |  |
| 7. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-» » | 7.Ταμπάκης Νικόλαος- » » |  |
| 8. Παπάς Παναγιώτης- Δημ. Σύμβουλος | 8. Φωτεινού Φωτεινός- » » |  |
| 9. Πρόξενος Χρήστος- » » | (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) |  |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και η υπάλληλος του Δήμου Βραχιώλια Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 α) του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 179 του Ν.4555/2018 ορίζονται τα εξής:

*«Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα δήμων και περιφερειών του άρθρου 101, οι περιφερειακές ενώσεις δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. που ανήκουν στο δημόσιο τομέα σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982*

*όπως ισχύει, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με*

*το Δημόσιο ή με την Εγνατία Οδό Α.Ε. ή με τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε.ή με την Ε.Τ.Α.Δ. ή με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή μεταξύ τους ή και με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή με τους φορείς των παραγράφων1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), μεμονωμένα ή από κοινού. Στις προγραμματικές συμβάσεις που μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία εκτελείται η προγραμματική σύμβαση.*

*Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Αν ένας εκ των συμβαλλομένων είναι το Δημόσιο ή εποπτευόμενος φορέας του, η προγραμματική σύμβαση δεν υπόκειται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225.*

*Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός, το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων,*

*το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης, καθώς και ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης λειτουργικών*

*εξόδων, καθώς και οι λεπτομέρειες καταβολής τους. Για την εκπλήρωση του σκοπού της προγραμματικής σύμβασης, ο κάθε συμβαλλόμενος αναλαμβάνει συγκεκριμένο*

*αντικείμενο με συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Το Όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της προγραμματικής σύμβασης πρέπει απαραίτητα να ορίζεται στις προγραμματικές συμβάσεις, καθώς και οι αρμοδιότητές του και οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει*

*τους όρους της προγραμματικής σύμβασης.».*

*Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4407/16 ισχύουν τα εξής:*

*Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.) μπορεί να συμπράττει στη μελέτη και την εκτέλεση έργων τοπικού ενδιαφέροντος με φορείς του δημοσίου τομέα, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων με την προϋπόθεση ότι η υλοποίησή τους συμβάλλει μεταξύ άλλων στην επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή.*

*Για το σκοπό αυτό συνιστάται υπηρεσία στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), με τον τίτλο «Μονάδα Μελετών και Κατασκευών» (ΜΟ.Μ.ΚΑ.), η οποία αποτελεί το φορέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την εκπόνηση της μελέτης ή την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο των ως άνω συμβάσεων.*

*Στο πλαίσιο κάθε προγραμματικής σύμβασης που συνάπτει η ΜΟ.Μ.ΚΑ. ρυθμίζονται το αντικείμενο, ο σκοπός και το περιεχόμενο των αναλαμβανόμενων έργων ή των μελετών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ΜΟ.Μ.ΚΑ. και των συμπραττουσών υπηρεσιών, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των αναλαμβανόμενων έργων ή των μελετών, ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της σύμβασης δαπανών της ΜΟ.Μ.ΚΑ. και οι λεπτομέρειες της καταβολής τους, η διάρκεια της σύμπραξης, το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής των ρυθμίσεων της σύμβασης, οι αρμοδιότητες του οργάνου αυτού, οι όροι διαπίστωσης της εκπλήρωσης των καθηκόντων της ΜΟ.Μ.ΚΑ., οι όροι άσκησης του τεχνικού, οικονομικού και λογιστικού ελέγχου του κυρίου του έργου κατά τις φάσεις εκπλήρωσης του αναλαμβανόμενου έργου ή της μελέτης από τη ΜΟ.Μ.ΚΑ. και κάθε άλλο σχετικό θέμα.*

Όπως γνωρίζεται μετά την θεομηνία προέκυψαν ανάγκες σε εκτέλεση έργων αποκατάστασης και ο Δήμος μας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην εκπόνηση μελετών και επίβλεψη όλων των απαιτούμενων έργων.

|  |
| --- |
| Για το σκοπό αυτό ζητήσαμε βοήθεια από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας Γ΄ Κλάδος (Υποστήριξης) και από την Μονάδα Μελετών Κατασκευών εκπονήθηκαν ηαρίθμ. 17/2017 μελέτη με τίτλο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΠΕΛΕΫ ΣΤA ΘΕΡΜA ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ και η αρίθμ. 3/2018 μελέτη με τίτλο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΚΡΟΒΑΘΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΠΕΛΕΫ ΣΤA ΘΕΡΜA ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ από τους Ανχη (ΜΧ) Κων/νο Στροπωνιάτη Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ και το Στρ (ΜΧ) Παναγιώτη Δήμα Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ, MScETHZ. |

Με την ευχέρεια που μας παρέχεται από τις διατάξεις των άρθρων 100 του Ν. 3852/2010 και άρθρου 5 του Ν. 4407/16 προτείνουμε την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με σκοπό την υλοποίηση του έργου ¨Κατασκευή Γέφυρας Μπέλεϋ στα Θέρμα Σαμοθράκης¨ με βάση τις αρίθμ. 17/2017 και 3/2018 μελέτες της Μονάδας Μελετών και Κατασκευών τουΓενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Γ΄ Κλάδος (Υποστήριξης) και σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου που επισυνάπτεται της παρούσας απόφασης.

Πρόσθετα σας γνωρίζω ότι τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου μας για το έτος 2018 περιλαμβάνεται το έργο με τίτλο ¨Έδραση γέφυρας τύπου Μπέλει στο ρέμα Πλατιά¨ με αύξοντα αριθμό 10 και προϋπολογισμό 31.229,31 € (ποσό 24.299,31 € από πόρους ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών και ποσό 7.000,00 € από ιδίους πόρους -Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας- Στρατό)- *συνεχιζόμενο.*

Στον προϋπολογισμό του Δήμου έχει εξασφαλιστεί πίστωση ποσού 31.299,31 € στον Κ.Α. 70/7323.01 με τίτλο ¨΄Εδραση γέφυρας Μπέλει¨ από πόρους ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών έτους 2018 ποσού 23.299,31 € και ποσό 7.000,00 € από ιδίους πόρους.

Με την αρίθμ. 115/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έχει γίνει η διάθεση πίστωσης ποσού 31.299,31 € από τον Κ.Α. 70/7323.01 του σκέλους των εξόδων για το έργο με τίτλο ¨΄Εδραση γέφυρας Μπέλεϊ και την αρίθμ. πρωτ.: 4277/8-8-2018 απόφαση ανάληψη δαπάνης έγινε η δέσμευση ισόποσης πίστωσης με α.α 343 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Δήμου.

Επίσης επειδή ο Δήμος μας δεν διαθέτει πόρους για την κάλυψη δαπανών διαμονής και διατροφής του συνεργείου του στρατού που θα απαιτηθεί κατά την εκτέλεση του έργου και υπολογίζεται στο ποσό των 7.140,00 € προτείνουμε την διαμονή σε δημοτικό κτίριο και την κάλυψη των δαπανών διατροφής από δωρητές.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

1. Την άμεση ανάγκη υλοποίησης του έργου ¨Κατασκευή Γέφυρας Μπέλεϋ στα Θέρμα Σαμοθράκης¨
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 α) του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 179 του Ν.4555/2018
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4407/16
4. Τηναρίθμ. 17/2017 μελέτη με τίτλο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΠΕΛΕΫ ΣΤA ΘΕΡΜA ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ και την αρίθμ. 3/2018 μελέτη με τίτλο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΚΡΟΒΑΘΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΠΕΛΕΫ ΣΤA ΘΕΡΜA ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ που συνάχθηκαν από τους Ανχη (ΜΧ) Κων/νο Στροπωνιάτη Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ και το Στρ (ΜΧ) Παναγιώτη Δήμα Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ, MScETHZ.
5. Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2018όπου περιλαμβάνεται το έργο με τίτλο ¨Έδραση γέφυρας τύπου Μπέλει στο ρέμα Πλατιά¨ με αύξοντα αριθμό 10 και προϋπολογισμό 31.229,31 € (ποσό 24.299,31 € από πόρους ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών και ποσό 7.000,00 € από ιδίους πόρους -Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας- Στρατό)- *συνεχιζόμενο.*
6. Την αρίθμ. 115/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε πίστωσης ποσού 31.299,31 € από τον Κ.Α. 70/7323.01 του σκέλους των εξόδων στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 για το έργο με τίτλο ¨΄Εδραση γέφυρας Μπέλεϊ¨
7. Την αρίθμ. πρωτ.: 4277/8-8-2018 απόφαση ανάληψη δαπάνης με την οποία έγινε η δέσμευση ισόποσης πίστωσης με α.α 343 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Δήμου για το έργο ¨΄Εδραση γέφυρας Μπέλεϊ¨

Και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

 **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α) Εγκρίνει τηναρίθμ. 17/2017 μελέτη με τίτλο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΠΕΛΕΫ ΣΤA ΘΕΡΜA ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ και την αρίθμ. 3/2018 μελέτη με τίτλο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΚΡΟΒΑΘΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΠΕΛΕΫ ΣΤA ΘΕΡΜA ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ που συνάχθηκαν από τους Ανχη (ΜΧ) Κων/νο Στροπωνιάτη Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ και το Στρ (ΜΧ) Παναγιώτη Δήμα Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ, MScETHZ.

Β) Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Σαμοθράκης με σκοπό την υλοποίηση του έργου ¨Κατασκευή Γέφυρας Μπέλεϋ στα Θέρμα Σαμοθράκης¨ με βάση τις αρίθμ. 17/2017 κα 3/2018 μελέτες της Μονάδας Μελετών και Κατασκευών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Γ΄ Κλάδος (Υποστήριξης)του Δήμου Σαμοθράκης.

Β) Εγκρίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης όπως αναφέρονται στο σχέδιο που επισυνάπτεται της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος , με την παρατήρηση ότι η κάλυψη δαπανών διαμονής και διατροφής του συνεργείου του στρατού που θα απαιτηθεί κατά την εκτέλεση του έργου και υπολογίζεται στο ποσό των 7.140,00 € δεν θα καταβληθεί σε χρήμα από το Δήμο Σαμοθράκης αλλά σε είδους με την εξασφάλιση φιλοξενίας σε δημοτικό κτίριο και την αντιμετώπιση των δαπανών διατροφής των μελών των κλιμακίων του στρατού που θα χρειαστεί να διαμείνουν στην Σαμοθράκη για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου από δωρεές.

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

**ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ………/2018**

Μεταξύ

«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ»

 και του

«ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

για την

**« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΠΕΛΕΫ ΣΤΑ ΘΕΡΜΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»**

Αθήνα, …………………. 2018

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

**«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΠΕΛΕΫ ΣΤΑ ΘΕΡΜΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»**

Στην Αθήνα, σήμερα την………………….., ημέρα……………, και ώρα………., , μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

1. του Δήμου Σαμοθράκης, ΑΦΜ 090072723, ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης, που εδρεύει στη Σαμοθράκη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Σαμοθράκης κ. Αθανάσιο Βίτσα, ειδικά εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή του παρόντος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής «Κύριος του Έργου» και

2. του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ΑΦΜ 090153025, ΔΟΥ Ψυχικού, που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Μεσογείων 227-231, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Καμμένο, αρμόδιο για την υπογραφή του παρόντος σύμφωνα με την περ.γ΄ του άρθρου 7 του ν. 4407/2016 ( ΦΕΚ τ. Α’ 134), ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής «Φορέας Υλοποίησης του Έργου»

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Το Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.

2. Το Νόμο 4407/2016 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134/Α/27-07-2016) και ειδικότερα τα άρθρα 5 έως 8 αυτού.

3. Το Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) και ειδικότερα τα άρθρα 44 και 117 αυτού

και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εξασφαλισθεί, από πλευράς Δήμου Σαμοθράκης, όλες οι προβλεπόμενες άδειες για τη νόμιμη υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης

**συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά, τα ακόλουθα:**

**ΑΡΘΡΟ 1**

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

1. Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τα εξής άρθρα:

α. Περιεχόμενα

β. Προοίμιο

γ. Αντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης-Πρόγραμμα Εκτέλεσης

 Έργου

δ. Σκοπός και περιεχόμενο του έργου

ε. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

στ. Προϋπολογισμός –Tρόπος Κάλυψης των Αναγκαίων Δαπανών και Λεπτομέρειες Καταβολής

ζ. Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης Προγραμματικής

 Σύμβασης

η. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου

θ. Ποινικές Ρήτρες και Άλλες Συνέπειες

ι. Ειδικοί Όροι

ια. Επίλυση Διαφορών

ιβ. Τελικές Διατάξεις.

2. Επίσης, περιλαμβάνει τα εξής παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προγραμματικής σύμβασης:

α. Μελέτη με τίτλο «Κατασκευή Γέφυρας Μπέλεϋ στα Θέρμα Σαμοθράκης» υπ΄ αριθμ. 14/2017, ως Παράρτημα «A»

β. Απαιτούμενες Αδειοδοτήσεις και Εγκρίσεις, ως Παράρτημα «Β».

**ΑΡΘΡΟ 2**

**ΠΡΟΟΙΜΙΟ**

1 Η Σύμβαση αυτή υπογράφεται στο πλαίσιο αξιοποίησης των υλικοτεχνικών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, επ’ ωφελεία των ιδίων αλλά και του Δημοσίου γενικότερα. Το αναλαμβανόμενο έργο «Κατασκευή Γέφυρας Μπέλεϋ Στα Θερμά Σαμοθράκης», το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο», αποτελεί έργο τοπικού ενδιαφέροντος, σε παραμεθόρια και απομακρυσμένη περιοχή, όπου καθίσταται δυσχερές να εκπληρωθούν βασικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ενώ παράλληλα, το πραγματοποιούμενο έργο θα εξυπηρετεί γενικότερους σκοπούς Εθνικής Άμυνας. Ειδικότερα, με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται το βασικό πλαίσιο συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών και προσδιορίζονται τα μέσα, οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης αυτής της συμφωνίας.

2. Δεδομένου ότι:

α. Ο Κύριος του Έργου, ήτοι ο Δήμος Σαμοθράκης, δεν διαθέτει τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου,

β. ο δε Φορέας υλοποίησης, ήτοι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ.) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου,

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν.3852/2010 καθώς και στο άρθρο 44 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

**ΑΡΘΡΟ 3**

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –**

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ**

1. Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του Έργου «Κατασκευή Γέφυρας Μπέλεϋ Στα Θερμά Σαμοθράκης» για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.

2. Το πρόγραμμα εκτέλεσης του Έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης και για τους σκοπούς αυτής, περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες :

α. Σύνταξη Μελέτης και λήψη απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων.

β. Οργάνωση και σχεδιασμός υλοποίησης.

γ. Τεχνικές Εργασίες, ως ακολούθως:

 (1) Κατασκευή Κυψελωτών Προκατασκευασμένων Ακροβάθρων. Το έργο θα δημοπρατηθεί από Μονάδα που θα προσδιορισθεί με μέριμνα του Φορέα Υλοποίησης, σύμφωνα με το Παράρτημα «Γ» της συνημμένης Μελέτης και σύμφωνα με τις διατάξεις για τα δημόσια έργα.

 (2) Συναρμολόγηση και καθέλκυση της γέφυρας επί των ακροβάθρων με προσωπικό και μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α» της συνημμένης μελέτης .

 δ. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.

ε. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του.

στ. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου.

**ΑΡΘΡΟ 4**

**ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

1. Με την παρούσα σύμβαση επιδιώκεται η κατασκευή γέφυρας Μπέλεϋ με σκοπό την γεφύρωση του ρέματος «Πλατιά» στην περιοχή Θερμά Σαμοθράκης.

2. Το αναλαμβανόμενο έργο αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής καθώς θα διευκολύνει την μετακίνηση των κατοίκων της περιοχής προς τις ιδιοκτησίες και κατοικίες τους, ενώ συγχρόνως αναμένεται να συμβάλει και στην επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς δύναται να χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση αναγκών σε καιρό ειρήνης και πολέμου.

**ΑΡΘΡΟ 5**

 **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ**

1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:

 α. Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τον Φορέα Υλοποίησης στην υλοποίηση των προβλεπομένων από τη σύμβαση και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια και πληροφόρηση στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων του για την υλοποίηση της σύμβασης.

β. Να εξασφαλίσει, μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσης, τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για την εκτέλεση του Έργου καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

γ. Χρηματοδότηση του έργου που αφορά στην καρασκευή των ακροβάθρων μέσω του Υπουργείου Οικονομικών στο ποσό των 30.560,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και απροβλέπτων. Το ανωτέρω ποσό οφείλει να κατατεθεί στον Προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ από τον Κύριο του Έργου εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσας.

δ. Να μεριμνήσει για τη διαμονή του προσωπικού.

ε. Να ορίσει έναν (1) εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.

στ. Να λαμβάνει υπόψη τις Εισηγήσεις της ως άνω Επιτροπής.

ζ. Να μεριμνά για την ενημέρωση του Κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Φορέα Υλοποίησης.

η. Να προβεί στις προβλεπόμενες από το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112, τ. Α΄) αναρτήσεις στο Διαδίκτυο («Διαύγεια») όλων των κανονιστικών πράξεων που αφορούν στην έγκριση της σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

θ. Την καθολική μέριμνα, μετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξή του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την αποτροπή βλαβών ή καταστροφών.

2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

α. Να διεκπεραιώσει το Έργο κατά τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και στο ευλόγως αναμενόμενο επίπεδο ποιότητας, λαμβανομένων υπόψη των μέσων και του προσωπικού που διαθέτει.

β. Να δημοπρατήσει, να υπογράψει την σύμβαση με τον ανάδοχο και να παρέχει τεχνικές συμβουλές – οδηγίες στην κατασκευή του έργου «Κατασκευή Κυψελωτών Προκατασκευασμένων Ακροβάθρων Γέφυρας Μπέλεϋ στα Θερμά Σαμοθράκης», σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

γ. Να ορίσει δύο (2) εκπροσώπους του και τους αναπληρωτές τους για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.

δ. Να λαμβάνει υπόψη τις Εισηγήσεις της ως άνω Επιτροπής.

ε. Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου αναφορές προόδου για την εξέλιξη του έργου. .

στ. Να παραδώσει το Έργο στον Κύριο του Έργου.

**ΑΡΘΡΟ 6**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ**

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της παρούσης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 51.388,66 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και απροβλέπτων, όπως προέκυψε από τη συνημμένη μελέτη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

2. Το Έργο θα χρηματοδοτηθεί από:

α. Το Δήμο Σαμοθράκης, με το ποσό των 37.700,00 € ως εξής:

 (1) με κατάθεση του ποσού των 30.560,00 €, το οποίο αφορά στην κατασκευή των ακροβάθρων, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών. Η διάθεση του ποσού θα πραγματοποιηθεί με έκδοση παραβόλου ποσού 30.560,00 € από τη ΔΟΥ Υπέρ Δημοσίου. Στη συνέχεια, το πρωτότυπο παράβολο θα υποβληθεί στη Μονάδα Μελετών Κατασκευών (ΜΟΜΚΑ) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, μέσω του οποίου θα ζητηθεί το ποσό από το Υπουργείο Οικονομικών. Το σύνολο του ποσού θα διατεθεί με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης προκαταβολικά.

 (2) απευθείας από τους πόρους του Δήμου, με το ποσό των 7.140,00 €.

β. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με το ποσό των 13.688,66 €.

3. Οποιαδήποτε τροποποίηση ως προς τον προϋπολογισμό επιτρέπεται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης.

 **ΑΡΘΡΟ 7**

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

1. Η διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, καθορίζονται στη συνημμένη μελέτη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. O καθαρός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών υπολογίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

2. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης.

 **ΑΡΘΡΟ 8**

**ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

1. Για την παρακολούθηση της τήρησης των όρων και το συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών του αντικειμένου της σύμβασης, συστήνεται συλλογικό όργανο παρακολούθησης, με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου (ΚΕΠΕ)», με έδρα το Δήμο Σαμοθράκης. Η ΚΕΠΕ αποτελείται από τρία (3) μέλη, ως εξής:

α. Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Κωνσταντίνος Στροπωνιάτης, ΜΟΜΚΑ, ως πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Aντιπλοίαρχο (Μ) Στυλιανό Πετράκη .

β. Ταγματάρχης (ΜΧ) Νικόλαος Καραγιάννης, ΜΟ.Μ.ΚΑ με τον αναπληρωτή του τον ΜΥ Ελένη Βαταμίδου και

γ. Αντιδήμαρχος Δήμου Σαμοθράκης, με τον αναπληρωτή του ……………………………… ως μέλη.

2. Αντικείμενο της ΚΕΠΕ είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της παρούσας, η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή με τον τρόπο εφαρμογής της, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγηση τροποποίησης όρων της προγραμματικής σύμβασης.

3. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο της, όταν προκύπτουν θέματα αρμοδιότητας της, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 της παρούσης και οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και δεσμεύει όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Οι λοιπές λεπτομέρειες για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης καθορίζονται με αποφάσεις της.

 **ΑΡΘΡΟ 9**

 **ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ**

1. Σε περίπτωση αναίτιας καθυστέρησης υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ή μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή ή σε περίπτωση παραβάσεων αυτής ή των γενικών διατάξεων ή διαπίστωσης σημαντικών δυσλειτουργιών στην πορεία του έργου, κάθε συμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και αξίωσης κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας του. Ο υπολογισμός ζημίας βασίζεται στο προϋπολογιζόμενο κόστος όλων των κατηγοριών δαπάνης του έργου αναγόμενο ανά ημέρα.

2. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση υπαίτιας πλημμελούς εκπλήρωσης των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων μερών, αυτός θα οφείλει να καταβάλει στο άλλο μέρος τις κάτωθι ποινικές ρήτρες, οι οποίες συμφωνούνται ως εύλογες και δίκαιες:

 α. Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος των εργασιών εκ μέρους του Φορέα Υλοποίησης, από υπαιτιότητά του, ο Φορέας Υλοποίησης έχει την υποχρέωση να καταβάλει στον Κύριο του Έργου Ποινική Ρήτρα ίση με πενήντα Ευρώ (50 €).

 β. Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπέρβασης της προθεσμίας καταβολής του συμβατικού τιμήματος εκ μέρους του Κυρίου του Έργου, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, αυτός έχει την υποχρέωση να καταβάλει στον Φορέα Υλοποίησης Ποινική Ρήτρα ίση με πενήντα Ευρώ (50 €).

 **ΑΡΘΡΟ 10**

**ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Η γέφυρα, μετά την περάτωση του Έργου, χαρακτηρίζεται νομικά ως «κατ ΄ επίφαση» συστατικό του εδάφους, σύμφωνα με το άρθρο 955 του AστικούKώδικα και ως εκ τούτου, τυγχάνουν εφαρμογής οι ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για την συγκεκριμένη κατηγορία πραγμάτων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, τα μέρη συναποδέχονται ότι:

α. Όλα τα εμπράγματα δικαιώματα που υπάρχουν πάνω στη γέφυρα δεν επηρεάζονται από τη σύνδεση της με το ακίνητο και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας παραμένει κύριος αυτής.

β. Τυχόν μεταβολή των εμπραγμάτων σχέσεων πάνω στο ακίνητο δεν επηρεάζει κατ΄ αρχήν τη νομική κατάσταση της γέφυρας.

2. Ο Κύριος του Έργου έχει την υποχρέωση να συντηρεί τη γέφυρα καθ΄όλη τη διάρκεια που αυτή είναι τοποθετημένη στο έδαφος. Σε περίπτωση που ο Κύριος του Έργου κρίνει ότι η γέφυρα δεν εξυπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο τοποθετήθηκε, οφείλει να ενημερώσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου να μεριμνήσει για την αποσυναρμολόγηση και τη μεταφορά της.

3. Ο όρος «γέφυρα» των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου αναφέρεται στο σύνολο των εξαρτημάτων της Γέφυρας Μπέλευ Μ2 και όχι στα κυψελωτάακρόβαθρα, τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία του Δήμου Σαμοθράκης.

4. Ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου ευθύνεται έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Κύριο του Έργου.

5. Ο Κύριος του Έργου είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, σχετιζομένων είτε με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη χρήση των χώρων παρέμβασης είτε με τη λήψη όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων είτε για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία. Σε περίπτωση κατά την οποία τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά του ΥΠΕΘΑ και αυτό υποχρεωθεί να καταβάλει ποσά για την ως άνω αιτία, αυτό δύναται να τα αναζητήσει αναγωγικά από τον Κύριο του Έργου.

3. Καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Φορέα Υλοποίησης, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

4. Οι πράξεις και οι ενέργειες πριν από τις οποίες απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Κυρίου του Έργου είναι οι εξής:

 α. Η επιλογή του τρόπου δημοπράτησης.

β. Η εισήγηση της Επιτροπής διαγωνισμού ως προς την επιλογή του τελικού αναδόχου.

γ. O αναθεωρημένος προϋπολογισμός της τεχνοοικονομικής έκθεσης, στην περίπτωση που απαιτηθεί, προκειμένου να αποφευχθεί η ματαίωση της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης.

**ΑΡΘΡΟ 11**

 **ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

**ΑΡΘΡΟ 12**

 **ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

1. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών και μετά από σχετική έγκριση των αρμοδίων οργάνων.

2. Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τους όρους της παρούσας ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η παρούσα, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλόμενων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα.

3. Η παράβαση από τους όρους της παρούσας, οι οποίοι όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε είδους ζημία του.

4. Μετά την ολοκλήρωση του Έργου η ΚΕΠΕ γνωμοδοτεί για την αρτιότητά του και υπογράφεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του Έργου μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Φορέα Υλοποίησης.

5. Τα ανωτέρω συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα συμβαλλόμενα μέρη και σε πίστωσή τους συντάσσεται το παρόν, το οποίο διαβάζεται και υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει από ένα.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑ ΤΟ**

**ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ**

 Αθανάσιος Βίτσας Παναγιώτης Καμμένος

 Δήμαρχος Σαμοθράκης Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Γ) Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Σαμοθράκης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης στης Προγραμματικής Σύμβασης, τον Αντιδήμαρχο κ. Γαλατούμο Νικόλαο με τον αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο κ. Πρόξενο Χρήστο.

Δ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Βίτσα Αθανάσιο για την έκδοση παραβόλου ποσού 30.560,00 € από τη ΔΟΥ Υπέρ Δημοσίου που θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 70/7323.01 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού για το οικ. έτος 2018 και την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τα Μέλη O Γραμματέας

 Παπάς Παναγιώτης (Υπογραφές) Φωτεινού φωτεινός

 Ακριβές Απόσπασμα

 Ο Δήμαρχος

 Βίτσας Αθανάσιος

 **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

 **Αρ. Πρωτ:4648/28-8-2018**

Από το πρακτικό της 15ης /24-8-2018  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.

     Στη Σαμοθράκη σήμερα 24-8-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από  την αρίθμ.4485/20-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήμου Σαμοθράκης και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

**ΘEMA:10Ο «Περί εξέτασης αιτήματος διάλυσης σύμβασης της μελέτης “ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ”**

 **Αρίθμ. Απόφαση:200**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:

|  |  |
| --- | --- |
|  **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** |  **ΑΠΟΝΤΕΣ** |
| **1. Λάζαρης Αλέξανδρος- Δημ. Σύμβουλος** | 1. Ατζανός Παναγιώτης - Δημ. Σύμβουλος  |
| **2. Βάβουρα Ευαγγελία - » »** | 2. Στεργίου Εμμανουήλ » »  |
| **3. Γαλατούμος Νικόλαος- » »** | 3. Κορδώνια Ευγενία - » » |
| **4. Κουτράκη Μαρία» »** | 4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη - » » |
| **5. Πρόξενος Χρήστος- » »** | 5. Φωτεινού Φωτεινός » » |
| **6. Παπάς Παναγιώτης - » »** | 6. Ταμπάκης Νικόλαος» » |
| **7. Βογιατζής Ιωάννης » »** | 7. Λαζανδρέας Κων/νος » »  |
| **8. Γλήνιας Μιχαήλ - » »** | 8. Μισέντου Φράγκου Άννα |
| **9. Σκαρλατίδης Αθανάσιος - » »**  |  |
|  | (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και η υπάλληλος του Δήμου Βραχιώλια Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Βίτσα Αθανάσιο ο οποίος εισηγήθηκε ως εξής το **10ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης και ανέγνωσε εισήγηση του Α.Τ.Τ.Υ.Π και Π.Ζ.η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Αίτηση διάλυσης σύμβασης της μελέτης:

 “ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ”

Υπογραφή σύμβασης: 07-12-2015

Διάρκεια σύμβασης; Ένας (1) μήνας από την υπογραφή της.

Ανάδοχος : Καφεστίδης Ιωάννης

 Σύμφωνα με την υπ΄αρ. 6308/7-12-2015 σύμβαση ανατέθηκε στον Καφεστίδη Ιωάννη, η εκπόνηση της μελέτης:

«Οριστική μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού οικισμού Καμαριώτισσας Σαμοθράκης», με την 115/2015 απόφαση της Ο.Ε. του Δ. Σαμοθράκης.

 Με την υπ΄αρ. 28/2017 (αρ. πρωτ.: 457/2-2-2017) απόφαση του Δ.Σ. του Δ. Σαμοθράκης εγκρίθηκε ως προς την παραλαβή το 40% του αντικειμένου της σύμβασης, λόγω ελλείψεων στην μελέτη που παραδόθηκε από τον μελετητή.

 Στις 28-2-2018 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα διάλυσης της ανωτέρω σύμβασης, χωρίς απαίτηση για αποζημίωση και ζητώντας να του επιστραφούν τα αντίγραφα των παραδοτέων της μελέτης που υπέβαλε.

 Στις 15-03-2017 ο μελετητής κατέθεσε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης αίτηση θεραπείας κατά της υπ΄αρ. 28/2017 απόφασης του Δ.Σ του Δ. Σαμοθράκης, ζητώντας την λύση της σύμβασης χωρίς απαίτηση για αποζημίωση και ζητώντας να του επιστραφούν τα αντίγραφα των παραδοτέων της μελέτης που υπέβαλε.

 Με την με αρ. πρωτ.: 12698/14-7-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, έγινε αποδεκτή η αίτηση θεραπείας του Αναδόχου.

 Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε προς το Δ.Σ. του Δ. Σαμοθράκης :

1. Την λύση της υπ΄αρ.: 6308/7-12-2015 σύμβασης μεταξύ του Δ. Σαμοθράκης και του Καφεστίδη Ιωάννη.
2. Την μη παροχή αποζημίωσης προς τον Ανάδοχο.
3. Την επιστροφή των αντιγράφων των παραδοτέων της μελέττης στον Ανάδοχο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α. Εγκρίνει την με αρ. πρωτ. 6308/7-12-2015 σύμβαση της μελέτης ''Οριστική μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Βιολογικού καθαρισμού οικισμού Καμαριώτισσας Σαμοθράκης που εκπονήθηκε από τον μελετητή ΚΑΦΕΣΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ .

Β. Εγκρίνει την μη παροχή αποζημίωσης στον Ανάδοχο.

Γ. Εγκρίνει την επιστροφή των αντιγράφων των παραδοτέων της μελέτης στον Ανάδοχο.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τα Μέλη Ο Γραμματέας

 Παπάς Παναγιώτης (Υπογραφές) Φωτεινού Φωτεινός

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Βίτσας Αθανάσιος

 **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

 **Αρ. Πρωτ:4649/28-8-2018**

Από το πρακτικό της 15ης /24-8-2018  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.

     Στη Σαμοθράκη σήμερα 24-8-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από  την αρίθμ.4485/20-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήμου Σαμοθράκης και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

**ΘEMA:11Ο «Περί έγκρισης φωτισμού βράχου στην είσοδο της Χώρας (περιοχή Κάστρου)»**

 **Αρίθμ. Απόφαση:201**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:

|  |  |
| --- | --- |
|  **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** |  **ΑΠΟΝΤΕΣ** |
| **1. Λάζαρης Αλέξανδρος- Δημ. Σύμβουλος** | 1. Ατζανός Παναγιώτης - Δημ. Σύμβουλος  |
| **2. Βάβουρα Ευαγγελία - » »** | 2. Στεργίου Εμμανουήλ » »  |
| **3. Γαλατούμος Νικόλαος- » »** | 3. Κορδώνια Ευγενία - » » |
| **4. Κουτράκη Μαρία» »** | 4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη - » » |
| **5. Πρόξενος Χρήστος- » »** | 5. Φωτεινού Φωτεινός » » |
| **6. Παπάς Παναγιώτης - » »** | 6. Ταμπάκης Νικόλαος» » |
| **7. Βογιατζής Ιωάννης » »** | 7. Λαζανδρέας Κων/νος » »  |
| **8. Γλήνιας Μιχαήλ - » »** | 8. Μισέντου Φράγκου Άννα |
| **9. Σκαρλατίδης Αθανάσιος - » »**  |  |
|  | (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και η υπάλληλος του Δήμου Βραχιώλια Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Βίτσα Αθανάσιο ο οποίος εισηγήθηκε ως εξής το **11ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Με την από 23/7/2018 αίτησή μας απευθυνθήκαμε στην ΔΕΔΔΥΕ προκειμένου να μας γνωρίσει το κόστος ηλεκτροφωτισμού του βράχου που βρίσκεται στην είσοδο του παραδοσιακού οικισμού Χώρα με βάση την σχετική ηλεκτρομηχανολογική μελέτη που συντάχθηκε από τον Μηχανονολόγο Μηχανικό κ. Κωνσταντίνο Λυμπερόπουλο, με σκοπό την ανάδειξη του οικισμού καθώς στο τμήμα αυτό βρίσκεται το μνημείο του Κάστρου και μετά την διακοπή φωτισμού του μνημείου λόγω εργασιών από την αρχαιολογία, η νυχτερινή εικόνα του οικισμού έχει υποβαθμιστεί και απαιτείται ο φωτισμός της ευρύτερης περιοχής

Η ΔΕΔΔΗΕ με το αρίθμ. 3350/31-7-2018 έγγραφό της μας γνωρίζει ότι το κόστος σύνδεσης της παροχής με αριθμό 22069264 για την σύνδεση με το δίκτυο μέσης τάσης/χαμηλής τάσης του βράχου στην περιοχή Κάστρου Χώρας ανέρχεται στο ποσό των 293,07 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Σας γνωρίζω ότι έχει προβλεφθεί το ποσό των 300,00 € στον ΚΑ 20/6277.05 με τίτλο ¨Επέκταση δικτύου ΦΟΠ¨ και με την αρίθμ. 115/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διάθεση ισόποσης πίστωσης από τον εν λόγω ΚΑ του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2018 ενώ με το α.α. 341 έγινε η καταχώρηση στο μητρώο δεσμεύσεων και εκδόθηκε η αρίθμ. 344/2018 απόφαση ανάληψης δαπάνης.

Καλείται σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για έγκριση φωτισμού του βράχου στην περιοχή Κάστρου με σκοπό την ανάδειξη του παραδοσιακού οικισμού της Χώρας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω καθώς και την παρ.1 περιπ.α3 του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 και εφόσον είναι εντός οικισμού

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α. Εγκρίνει τον φωτισμό του βράχου στην περιοχή Κάστρου με σκοπό την ανάδειξη του παραδοσιακού οικισμού της Χώρας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τα Μέλη Ο Γραμματέας

 Παπάς Παναγιώτης (Υπογραφές) Φωτεινού Φωτεινός

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Βίτσας Αθανάσιος

**AΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Αρ. Πρωτ:5512/12-10-2018**

Από το πρακτικό της 15ης/24-8-2018  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.

     Στη Σαμοθράκη σήμερα 24-8-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από  την αρίθμ.4485/20-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήμου Σαμοθράκης και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 **ΘEMA:13ο«Περί έγκρισης κοινοχρήστου χώρου στους Άνω Καρυώτες Σαμοθράκης»**

**Αρίθμ. Απόφαση:203**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:

|  |  |
| --- | --- |
| **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** | **ΑΠΟΝΤΕΣ** |
| **1. Λάζαρης Αλέξανδρος- Δημ. Σύμβουλος** | 1. Ατζανός Παναγιώτης - Δημ. Σύμβουλος  |
| **2. Βάβουρα Ευαγγελία - » »** | 2. Στεργίου Εμμανουήλ » »  |
| **3. Γαλατούμος Νικόλαος- » »** | 3. Κορδώνια Ευγενία - » » |
| **4. Κουτράκη Μαρία» »** | 4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη - » » |
| **5. Πρόξενος Χρήστος- » »** | 5. Φωτεινού Φωτεινός » » |
| **6. Παπάς Παναγιώτης - » »** | 6. Ταμπάκης Νικόλαος» » |
| **7. Βογιατζής Ιωάννης » »** | 7. Λαζανδρέας Κων/νος » »  |
| **8. Γλήνιας Μιχαήλ - » »** | 8. Μισέντου Φράγκου Άννα |
| **9. Σκαρλατίδης Αθανάσιος - » »**  |  |
|  | (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και η υπάλληλος του Δήμου Βραχιώλια Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Βίτσα Αθανάσιο ο οποίος εισηγήθηκε ως εξής:

Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Υπηρεσίας Δόμησης του Δ. Αλεξανδρούπολης, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 2371/11-5-2018 υποβολής φακέλου έγκρισης κοινόχρηστου χώρου στους Α. Καρυώτες Σαμοθράκης, πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της υπ΄αρ. 39608/09.09.2011 αποφ. ΥΠΕΚΑ και το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011, που συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του Ν.4164/2013, για την κύρωση των κοινόχρηστων χώρων σε μεμονωμένο τμήμα του οικισμού Α. Καρυώτες, όπως περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της Βασιλικής Ραπτοπούλου Τοπογράφου Μηχανικού.

 Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε θετικά για την κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων σε μεμονωμένο τμήμα του οικισμού Α. Καρυώτες, όπως παρουσιάζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου που διαβιβάστηκαν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σαμοθράκης από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης και λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους που αναφέρονται στην εισηγητική της παρούσας απόφασης και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

 **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων σε μεμονωμένο τμήμα του οικισμού Α. Καρυωτών σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

 **ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 4652/28-8-2018**

**AΠΟΣΠΑΣΜΑ**

 Από το πρακτικό της 15ης /24-8-2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.

 Στη Σαμοθράκη σήμερα 24-8-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθμ. πρωτ.: 4485/20-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα και επιδόθηκε κατά την συνεδρίαση) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 **ΘEMA: 14ο «Αιτήσεις πολιτών»**

 **Αρίθμ. Απόφαση: 204**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:

|  |  |
| --- | --- |
|  **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** |  **ΑΠΟΝΤΕΣ** |
| 1. Βάβουρα Ευαγγελία- Δημ. Σύμβουλος | 1. Ατζανός Παναγιώτης- Δημ. Σύμβουλος |
| 2. Βογιατζής Ιωάννης- » » | 2. Κορδώνια Ευγενία- » » |
| 3. Γαλατούμος Νικόλαος- » » | 3. Λαζανδρέας Κων/νος- » » |
| 4. Γλήνιας Μιχαήλ- » » | 4. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη- » » |
| 5. Κουτράκη Μαρία- » » | 5. Μισέντου Φράγκου Άννα-» » |
| 6. Λάζαρης Αλέξανδρος » » | 6. Στεργίου Εμμανουήλ- » » |
| 7. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-» » | 7.Ταμπάκης Νικόλαος- » » |
| 8. Παπάς Παναγιώτης- Δημ. Σύμβουλος | 8. Φωτεινού Φωτεινός- » » |
| 9. Πρόξενος Χρήστος- » » | (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και η υπάλληλος του Δήμου Βραχιώλια Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής:

Σας γνωρίζω ότι οι κάτωθι δημότες μας έχουν καταθέσει αιτήσεις προς το δημοτικό συμβούλιο ως εξής:

* Αρίθμ. Πρωτ.: 4501/9-8-2018 αίτηση του Χαρανά Παναγιώτη για αποκατάσταση αγωγού απομάκρυνσης όμβριων υδάτων μπροστά από την επιχείρησή του στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης διότι η συγκέντρωσή τους δημιουργεί συνθήκες επιβαρυντικές για την δημόσια υγεία.
* Αρίθμ. Πρωτ.: 4143/1-8-2018 αίτηση του Κονδύλη Ιωάννη για κατασκευή τοιχίου προφύλαξης της οικίας του από τα όμβρια ύδατα στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης λόγω κακοτεχνίας στην κατασκευή της σχάρας που είναι υπερυψωμένη και δεν μπορεί να απορροφήσει τα νερά.
* Αρίθμ. Πρωτ. 3952/24-7-2018 αίτηση του Αποστολούδια Γεωργίου για έγκρισή υδραυλικής εγκατάστασης στην θέση Τούρκος κατόπιν αδείας για ανέγερση διώροφης μονοκατοικίας.

* Αρίθμ. πρωτ.: 3296/27-6-2018 αίτηση του Βάβουρα Ευστρατίου για άδεια υδραυλικής εγκατάστασης στο χωράφι του που βρίσκεται στην περιοχή Αβέρνα Αλωνίων .
* Αρ. πρωτ: 3027/14-6-2018 αίτηση Καρακαντή Κυριάκου για τοποθέτηση εξωτερικού φωτισμού στην οικία του στην

* Αρίθμ. Πρωτ.: 3297/27-6-2018 αίτηση του Κορδώνια Γεωργίου για άδεια υδραυλικής εγκατάστασης στην οικία του στην Παλαιόπολη .
* Αρ. Πρωτ;3716/12-7-2018 αίτηση της Τσιλιμίγκρα Μαρίας για τοποθέτηση εξωτερικού φωτισμού σε υπάρχουσες κολόνες σε δρόμο που οδηγεί στο σπίτι της στην περιοχή Παπάβουνο.
* Αρ. πρωτ. 3687/11-7-2018 αίτηση του Γιαννόπουλου Νικολάου για άδεια υδραυλικής εγκατάστασης στην αγροτική αποθήκη περιοχής Μπόλια Λαζιού.
* Αρ. πρωτ: 4302/8-8--2018 αίτηση του Καλαμένιου Ηρακλή για άδεια υδραυλικής εγκατάστασης στο αγρόκτημά του στην περιοχή Αγίου Γεωργίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά με τις ως άνω αιτήσεις πολιτών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις προαναφερόμενες αιτήσεις πολιτών συζήτησε και αποφάσισε ως εξής:

1) ***ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ***,

**Εγκρίνει την αρίθμ. πρωτ.:** 4501/9-8-2018 αίτηση του Χαρανά Παναγιώτη για αποκατάσταση αγωγού απομάκρυνσης όμβριων υδάτων μπροστά από την επιχείρησή του στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης διότι η συγκέντρωσή τους δημιουργεί συνθήκες επιβαρυντικές για την δημόσια υγεία.

**2) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,**

**Να συνταχθεί πρωτίστως εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας και κατόπιν θα εξετασθεί η** Αρίθμ. Πρωτ.: 4143/1-8-2018 αίτηση του Κονδύλη Ιωάννη για κατασκευή τοιχίου προφύλαξης της οικίας του από τα όμβρια ύδατα στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης λόγω κακοτεχνίας στην κατασκευή της σχάρας που είναι υπερυψωμένη και δεν μπορεί να απορροφήσει τα νερά.

3) **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την αριθμ. Πρωτ.** 3952/24-7-2018 αίτηση του Αποστολούδια Γεωργίου για άδεια υδραυλικής εγκατάστασης στην θέση Τούρκος κατόπιν αδείας για ανέγερση διώροφης μονοκατοικίας

,

4) **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,**

**Εγκρίνει την Αρίθμ. πρωτ.: 3027/14-6-2018 αίτηση του Καρακαντή Κυριάκου για τοποθέτηση μπράτσου σε κολώνα φωτισμού κοντά στην οικία του εφόσον δεν απαιτείται εγκατάσταση μετασχηματιστή.**

5) **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,**

**Δεν εγκρίνει την** 3296/27-6-2018 αίτηση του Βάβουρα Ευστρατίου για άδεια υδραυλικής εγκατάστασης στο χωράφι του που βρίσκεται στην περιοχή Αβέρνα Αλωνίων γιατί δεν υδροδοτούνται χωράφια, από το δίκτυο ύδρευσης οικισμών.

6) **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την αριθμ. Πρωτ.**  3297/27-6-2018 αίτηση του Κορδώνια Γεωργίου για άδεια υδραυλικής εγκατάστασης στην οικία του στην Παλαιόπολη Σαμοθράκης.

7) **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την αριθμ. Πρωτ.**  3716/12-7-2018 αίτηση της Τσιλιμίγκρα Μαρίας για τοποθέτηση εξωτερικού φωτισμού σε υπάρχουσες κολόνες σε δρόμο που οδηγεί στο σπίτι της στην περιοχή Παπάβουνο, εφόσον δεν απαιτείται εγκατάσταση μετασχηματιστή.

8) **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την αριθμ. Πρωτ.3687/11-7-2018** του Γιαννόπουλου Νικολάου για άδεια υδραυλικής εγκατάστασης στην αγροτική αποθήκη περιοχής Μπόλια Λαζιού.

9) **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Αναβάλει την λήψη απόφαση για την αίτηση αρ. πρωτ.** 4302/8-8-2018 αίτηση του Καλαμένιου Ηρακλή για άδεια υδραυλικής εγκατάστασης στο αγρόκτημά του στην περιοχή Αγίου Γεωργίου **γιατί απαιτούνται περισσότερα στοιχεία** .

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τα Μέλη Η Γραμματέας

ΠΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Υπογραφές) ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΣ

 Ακριβές Απόσπασμα

 Ο Δήμαρχος

 Βίτσας Αθανάσιος

**AΠΟΣΠΑΣΜΑ**

 **Αρ. Πρωτ:4653/28-8-2018**

Από το πρακτικό της 15ης /24-8-2018  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.

     Στη Σαμοθράκη σήμερα 24-8-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από  την αρίθμ.4485/20-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήμου Σαμοθράκης και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

**ΘEMA: 15ο «Περί έγκρισης παράτασης περαίωσης του έργου Βελτίωση και Αναβάθμιση υποδομών Δημοτικού Σχολείου Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης»**

 **Αρίθμ. Απόφαση:205**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:

|  |  |
| --- | --- |
|  **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** |  **ΑΠΟΝΤΕΣ** |
| **1. Λάζαρης Αλέξανδρος- Δημ. Σύμβουλος** | 1. Ατζανός Παναγιώτης - Δημ. Σύμβουλος  |
| **2. Βάβουρα Ευαγγελία - » »** | 2. Στεργίου Εμμανουήλ » »  |
| **3. Γαλατούμος Νικόλαος- » »** | 3. Κορδώνια Ευγενία - » » |
| **4. Κουτράκη Μαρία» »** | 4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη - » » |
| **5. Πρόξενος Χρήστος- » »** | 5. Φωτεινού Φωτεινός » » |
| **6. Παπάς Παναγιώτης - » »** | 6. Ταμπάκης Νικόλαος» » |
| **7. Βογιατζής Ιωάννης » »** | 7. Λαζανδρέας Κων/νος » »  |
| **8. Γλήνιας Μιχαήλ - » »** | 8. Μισέντου Φράγκου Άννα |
| **9. Σκαρλατίδης Αθανάσιος - » »**  |  |
|  | (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και η υπάλληλος του Δήμου Βραχιώλια Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

.

Κατόπιν της αίτησης με αρ. Πρωτ.4392/13-8-208 του αναδόχου του έργου ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π.-ΚΟΙΔΗΣ ΧΟΕδ.τ.ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ. περί παράτασης συνολικής προθεσμίας εργασιών για το έργο: **Βελτίωση και Αναβάθμιση υποδομών Δημοτικού Σχολείου Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης»**, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου με θετική εισήγηση του αυτοτελούς τμήματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ του Δήμου Σαμοθράκης ως εξής:

**ΠΡΟΣ :** ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

 **ΕΙ ΣΗΓΗΣΗ**

Ε.Π. "Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014 - 2020" ,ΕΤΠΑ ΣΑ 2016ΕΠ03110052

**ΘΕΜΑ:** Παράταση του Έργ ου

 **Σ ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

**ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΤΙΤΛΟΣ**

**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (με Φ.Π.Α 17%) :** 452.997,15 **€**

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ :** 1/8/2017

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ :** 85/2017 Ο.Ε.

**ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ :** ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ **ΑΝΑΔΟΧΟΣ :** ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π.-ΚΟΪΔΗΣ Χ. Ο.Ε. δ.τ. ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ

|  |  |
| --- | --- |
| **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :** | 25/5/2018 |
| **ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (με Φ.Π.Α.) :**  | 260.309,75 €  |
| **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ :** | 10/9/2018 |
| **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :** |
| **ΠΟΣΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (με Φ.Π.Α.) :** | € |
| **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ :** |
| **ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ :** 1. Μέχρι | Απόφαση : |
|  3. Μέχρι 3. Μέχρι | Απόφαση : Απόφαση : |
| **ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Α.Π.Ε.**  | Αρ. Πρωτ.4086/30-07-2018 260.309,75 € |
| **ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ (με Φ.Π.Α.)** | 220.408,82 € |

**ΑΙΤΗΜΑ : Παράταση**

Βάσει των ισχυουσών διατάξεων του Ν.4412/2016, όπως κωδικοποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ :**

Το εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος υπογράφηκε την 25-05-2018 και η αρχική ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 10-09-2018 (3 μήνες με το Σχολείο κλειστό ήτοι από 16/6/2018 έως 10/09/2018).

Σήμερα και βάσει των εγκεκριμένων 1ου ΑΠΕ , 1ου & 2ου ΠΠΑΕ και μέχρι της 10/09/2018 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες του συμβατικού αντικειμένου εξαιρουμένων δύο εγκαταστάσεων του ανυψωτικού συστήματος ΑΜΕΑ και του Φωτοβολταϊκού στη στέγη οι οποίες και δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του σχολείου.

Επειδή :

Α. Το ανυψωτικό σύστημα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου είναι προέλευσης ιταλικής και η παραγωγή στα εργοστάσια της Ιταλίας παραμένει κλειστή για 40 ημέρες το καλοκαίρι.

Β. Επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης - έγκρισης μεταξύ του Φορέα και της επιχείρησης ηλεκτρισμού για την εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος.

 **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : **ΠΑΡΘΕΝΑ ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ**

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ** την έγκριση παράτασης του έργου για να ολοκληρωθούν οι δύο αυτές εργασίες για δύο μήνες, δηλαδή μέχρι 10/11/2018. Οι παραπάνω αυτές εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε ώρες όπου δεν θα υπάρχουν μαθητές στο σχολείο.

 Σαμοθράκη ...../08/2018

 **Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ**

 **ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ**

 ΠΑΡΘΕΝΑ ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 **Αποφασίζει Ομόφωνα**

.

Εγκρίνει την παράταση της παραπάνω σύμβασης κατά δύο (2) μήνες δηλαδή μέχρι 10η Νοεμβρίου του έτους 2018.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τα Μέλη Ο Γραμματέας

 Παπάς Παναγιώτης (Υπογραφές) Φωτεινού Φωτεινός

 Ακριβές Απόσπασμα

 Ο Δήμαρχος

 Βίτσας Αθανάσιος

 **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

 **Αρ. Πρωτ:4638/28-8-2018**

Από το πρακτικό της 15ης /24-8-2018  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.

     Στη Σαμοθράκη σήμερα 24-8-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από  την αρίθμ.4485/20-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήμου Σαμοθράκης και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 **ΘEMA: 16Ο  «Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για διαγραφή παλαιών λογαριασμών ύδρευσης λόγω διαπιστωμένων λαθών με υπαιτιότητα της υπηρεσίας ύδρευσης» .**

 **Αρίθμ. Απόφαση:206**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:

|  |  |
| --- | --- |
|  **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** |  **ΑΠΟΝΤΕΣ** |
| **1. Λάζαρης Αλέξανδρος- Δημ. Σύμβουλος** | 1. Ατζανός Παναγιώτης - Δημ. Σύμβουλος  |
| **2. Βάβουρα Ευαγγελία - » »** | 2. Στεργίου Εμμανουήλ » »  |
| **3. Γαλατούμος Νικόλαος- » »** | 3. Κορδώνια Ευγενία - » » |
| **4. Κουτράκη Μαρία» »** | 4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη - » » |
| **5. Πρόξενος Χρήστος- » »** | 5. Φωτεινού Φωτεινός » » |
| **6. Παπάς Παναγιώτης - » »** | 6. Ταμπάκης Νικόλαος» » |
| **7. Βογιατζής Ιωάννης » »** | 7. Λαζανδρέας Κων/νος » »  |
| **8. Γλήνιας Μιχαήλ - » »** | 8. Μισέντου Φράγκου Άννα |
| **9. Σκαρλατίδης Αθανάσιος - » »**  |  |
|  | (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και η υπάλληλος του Δήμου Βραχιώλια Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών της  συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος To 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Με την αρίθμ. 110/2018 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν εισήγησης του Αυτοτελούς Γραφείου Τεχνικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, όπως διαβιβάστηκε με από την Οικονομική Υπηρεσία και αφορούν σε διαπιστωμένα λάθη με υπαιτιότητα της υπηρεσίας ύδρευσης όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα εισηγείται την διαγραφή τους γιατί από λάθος επιβλήθηκαν στους δημότες και πρέπει να απαλλαγούν.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει:

α) όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν την κληρονομιά

β) όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα επί μια τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους δεν έφεραν αποτέλεσμα, και γ) όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή …. ζ) εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

Σας επισυνάπτω την σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006, το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρίθμ. 110/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις σχετικές υπηρεσιακές εισηγήσεις και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

 **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαμοθράκης την διαγραφή **λογαριασμών ύδρευσης λόγω διαπιστωμένων λαθών με υπαιτιότητα της υπηρεσίας ύδρευσης όπως αναλυτικά παρουσιάζονται παρακάτω:**

1.Καστάνης Σάββας ΧΚ 6/2007 ποσό 34,50€ για ποτίστρες που δεν έχει.

2.Μαστρογιώργης Παναγιώτης από την κάρτα 05-0165 ποσό 41,45€ έχει διακοπή το ρολόϊ του , είχε κάνει αίτηση αλλά χάθηκε από την θεομηνία και δεν έγινε.

3.Τσίπος Γεώργιος του Παναγιώτη από την κάρτα 07-0600 ποσό 34,95 έχει γίνει διακοπή στο υδρόμετρο 3955963

4.Γλήνιας Ξενοφών του Κυριάκου από την κάρτα 20-0238 να διαγραφεί το ποσό 59,66 είχε αιτηθεί διακοπή υδρομέτρου.

5.Φρυδούς Ιωάννης από την κάρτα 07-0536 το ποσό 389,63€ γιατί παρόλου που είχε γίνει αυτοψία από τον υδραυλικού για λανθασμένη χρέωση κυβικών εκ παραδρομής εντούτοις δεν ουδέποτε τακτοποιήθηκε.

6.Λεμονούδας Ευστράτιος από την κάρτα 02-0116 ποσό 59,66€ για υδρόμετρο που έχει διακοπή ,και από την κάρτα 07-0736 ποσό 41,06€ γιατί το έχει και αυτό κομμένο(όλα τα υπόλοιπα υδρόμετρα είναι σε ρύθμιση)

7.Κούσιαντας Αθανάσιος του Κων/νου από την κάρτα 02-0076 το ποσό 18,89€ για χρέωση υπονόμου που δεν έχει (υπάρχει ιδιωτικός)

8.Τζαναβάρη Σεβαστή του Γρηγορίου από την κάρτα 02-0248 για το υδρόμετρο 26105στο Ξηροπόταμο το ποσό 293,58€ γιατί σύμφωνα με την επιστολή της επικαλείται ότι ουδέποτε ενημερώθηκε από το Δήμο για την τοποθέτηση υδρομ στο οικόπεδό της , δεν αναγνωρίζει καμιά ενέργεια και όλη η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν παράνομη και παράτυπη και ζητεί να διακοπεί η σύνδεση της ύδρευσης στο ακίνητό της διότι είναι μόνιμη κάτοικος Γερμανίας από το 2000.

9.Χανός Ελευθέριος από την κάρτα 02-0226 ποσό 395,60€ γιατί ήταν λάθος οι ενδείξεις τελευταία 2527- προηγούμενη 1596= 931 κυβικά.

10.Βραχιώλιας Ευστράτιος του Παν από την κάρτα 05-0070 το ποσό 191,49€ διότι του έγινε εκ παραδρομή χρέωση κυβικών και εξόφλησε το ποσό που του αναλογούσε.

11.Κολέτσας Ιωάννης το ποσό 198,06 γιατί εκ παραδρομής εκδόθηκε λογαριασμός ενώ είχε αιτηθεί να μην ξαναβγεί λογαριασμός , γιατί δεν το χρησιμοποιεί.

12.Φακετόπουλος Χρήστος από την κάρτα στις Μακρυλλιές 04-0041 το ποσό 360,65€ και να διερευνηθεί ποιος χρησιμοποιεί το υδρόμετρο και να γίνει διακοπή.
13.Παπαγιαννάκη Ευαγγελία από την κάρτα 02-0247 το ποσό 18,60 από τους ΚΧ 462 και ΧΚ 463 διότι στις Δάφνες δεν χρεώνουμε υπόνομο.
14.Καγιαλής Παναγιώτης από την κάρτα 07-0813 ποσό 207,49€ διότι δεν υπάρχουν στοιχεία και είναι αγνώστου ταυτότητας και κατοικίας.

 Σύνολο:2345,27€

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

 Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τα Μέλη O Γραμματέας

 Παπάς Παναγιώτης Φωτεινού Φωτεινός

 Ακριβές Απόσπασμα

 Ο Δήμαρχος

 Βίτσας Αθανάσιος

 **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

 **Αρ. Πρωτ:4655/28-8-2018**

Από το πρακτικό της 15ης /24-8-2018  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.

     Στη Σαμοθράκη σήμερα 24-8-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από  την αρίθμ.4485/20-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήμου Σαμοθράκης και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  **ΘEMA: 18Ο  «Περί συγκρότησης επιτροπών διαφόρων προμηθειών».**

 **Αρίθμ. Απόφαση:208**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:

|  |  |
| --- | --- |
|  **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** |  **ΑΠΟΝΤΕΣ** |
| **1. Λάζαρης Αλέξανδρος- Δημ. Σύμβουλος** | 1. Ατζανός Παναγιώτης - Δημ. Σύμβουλος  |
| **2. Βάβουρα Ευαγγελία - » »** | 2. Στεργίου Εμμανουήλ » »  |
| **3. Γαλατούμος Νικόλαος- » »** | 3. Κορδώνια Ευγενία - » » |
| **4. Κουτράκη Μαρία» »** | 4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη - » » |
| **5. Πρόξενος Χρήστος- » »** | 5. Φωτεινού Φωτεινός » » |
| **6. Παπάς Παναγιώτης - » »** | 6. Ταμπάκης Νικόλαος» » |
| **7. Βογιατζής Ιωάννης » »** | 7. Λαζανδρέας Κων/νος » »  |
| **8. Γλήνιας Μιχαήλ - » »** | 8. Μισέντου Φράγκου Άννα |
| **9. Σκαρλατίδης Αθανάσιος - » »**  |  |
|  | (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και η υπάλληλος του Δήμου Βραχιώλια Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών της  συνεδρίασης.

**Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κ. Παπάς Παναγιώτης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγήθηκε  ως εξής:**

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010: «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»

Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016: «1.Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα από φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,

β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,

ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου και

η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής.

2.Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη

(συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη (π.χ επί της βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων

αυτών να προκύπτει από το μέσο όρo των προτάσεων.

3.Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων

σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της

παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς από

τους οποίους αυτά προέρχονται.

4.Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.

5.Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, ως γνωμοδοτικά όργανα μπορεί να ορίζονται και οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης.

6.Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου.

7.Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344. […]

11.Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα:

α) Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.).

β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου.

Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή

παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται οι όροι για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων, μόνιμων ή μη, και των δευτεροβάθμιων επιτροπών παραλαβής, η σύνθεση αυτών, η

διαδικασία επιλογής των μελών τους και κάθε άλλο θέμα σχετικά με το παραπάνω.

δ) Για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συμπλήρωση ή την συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της Επιτροπής.

ε) Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226).»

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να συγκροτήσει την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αφού έλαβαν υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

 **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Α. Συγκροτεί την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των κάτωθι προμηθειών αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, ως εξής

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Τίτλος Προμήθειας** | **Απόφαση ανάθεσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών** | **Προμηθευτής** | **Υπηρεσία** |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  | 22/2018απόφαση επιτροπής επιθεώρησης και επισκευής οχημάτων | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΙΑΣ ΜΟΣΧΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ | 277/2018Απόφαση Δημάρχου | ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | 287/2018Απόφαση Δημάρχου | ΓΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | 278/2018Απόφαση Δημάρχου | ΚΟΥΤΣΟΦΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 249/2018Απόφαση Δημάρχου | ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 19/2018απόφαση επιτροπής επιθεώρησης και επισκευής οχημάτων | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΙΑΣ ΜΟΣΧΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 25/2018απόφαση επιτροπής επιθεώρησης και επισκευής οχημάτων | ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΧΑΡ. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 21/2018απόφαση επιτροπής επιθεώρησης και επισκευής οχημάτων | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΙΑΣ ΜΟΣΧΟΣ |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 23/2018απόφαση επιτροπής επιθεώρησης και επισκευής οχημάτων | Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 27/2018απόφαση επιτροπής επιθεώρησης και επισκευής οχημάτων | ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΧΑΡ. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 20/2018απόφαση επιτροπής επιθεώρησης και επισκευής οχημάτων | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΙΑΣ ΜΟΣΧΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 18/2018απόφαση επιτροπής επιθεώρησης και επισκευής οχημάτων | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΙΑΣ ΜΟΣΧΟΣ |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 26/2018απόφαση επιτροπής επιθεώρησης και επισκευής οχημάτων | ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΧΑΡ. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 24/2018απόφαση επιτροπής επιθεώρησης και επισκευής οχημάτων | ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΧΑΡ. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 280/2018Απόφαση Δημάρχου | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

1. Την αρίθμ. 33/12-3-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης απ΄ ευθείας ανάθεσης των προμηθειών του Δήμου για το έτος 2018.

2. Την κατάσταση του συνόλου του προσωπικού του Δήμου

3. To άρθρο 208 και 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α)

4. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α΄226)

Διενέργησε κλήρωση κατά την οποία αναδείχθηκαν οι κάτωθι επιτροπές παραλαβής:

1. Επιτροπή παραλαβής των κάτωθι προμηθειών:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Τίτλος Προμήθειας** | **Απόφαση ανάθεσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών** | **Προμηθευτής** | **Υπηρεσία** |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 22/2018απόφαση επιτροπής επιθεώρησης και επισκευής οχημάτων | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΙΑΣ ΜΟΣΧΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ | 277/2018Απόφαση Δημάρχου | ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | 287/2018Απόφαση Δημάρχου | ΓΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. |

1. Πρόεδρος: Βραχιώλια Ευαγγελία

2. Μέλος: Τσιαούσης Χρήστος

3. Μέλος: Παπανικολάου Μυρσίνη

Αναπληρωματικά:

1. Πρόεδρος: Μανιώτης Κωνσταντίνος

2. Μέλος: Αποστολούδιας Πέτρος

3. Μέλος: Χάιλα Χριστίνα

Β. Επιτροπή παραλαβής των κάτωθι προμηθειών:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Τίτλος Προμήθειας** | **Απόφαση ανάθεσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών** | **Προμηθευτής** | **Υπηρεσία** |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | 278/2018Απόφαση Δημάρχου | ΚΟΥΤΣΟΦΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |

1. Πρόεδρος: Παπαθανασίου Μαρία

2. Μέλος: Χάιλας Δούκας

3. Μέλος: Τραπεζανλίδου Θεοδώρα

Αναπληρωματικά:

1. Πρόεδρος: Καπετανίδου Στυλιανή

2. Μέλος: Σαμαρά Γαρυφαλλιά

3. Μέλος: Χονδρός Σταύρος

Γ. Επιτροπή παραλαβής των κάτωθι προμηθειών:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Τίτλος Προμήθειας** | **Απόφαση ανάθεσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών** | **Προμηθευτής** | **Υπηρεσία** |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 249/2018Απόφαση Δημάρχου | ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ |

1. Πρόεδρος: Αποστολούδιας Πέτρος

2. Μέλος: Κατσίκιας Τρύφωνας

3. Μέλος: Ρωμανίδου Παρθένα

Αναπληρωματικά:

1. Πρόεδρος: Τραπεζανλίδου Θεοδώρα

2. Μέλος: Χάιλα Μαρίνα

3. Μέλος: Παπανικολάου Χριστίνα

Δ. Επιτροπή παραλαβής των κάτωθι προμηθειών:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Τίτλος Προμήθειας** | **Απόφαση ανάθεσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών** | **Προμηθευτής** | **Υπηρεσία** |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 19/2018απόφαση επιτροπής επιθεώρησης και επισκευής οχημάτων | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΙΑΣ ΜΟΣΧΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ |

1. Πρόεδρος: Μανιώτης Κωνσταντίνος

2. Μέλος: Τσιαούσης Χρήστος

3. Μέλος: Μαλτέζος Παναγιώτης

Αναπληρωματικά:

1. Πρόεδρος: Κολέτσας Ιωάννης

2. Μέλος: Κουτσούρης Νικόλαος

3. Μέλος: Καραγιάννης Ηλίας

Ε. Επιτροπή παραλαβής των κάτωθι προμηθειών:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Τίτλος Προμήθειας** | **Απόφαση ανάθεσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών** | **Προμηθευτής** | **Υπηρεσία** |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 25/2018απόφαση επιτροπής επιθεώρησης και επισκευής οχημάτων | ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΧΑΡ. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 21/2018απόφαση επιτροπής επιθεώρησης και επισκευής οχημάτων | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΙΑΣ ΜΟΣΧΟΣ |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 23/2018απόφαση επιτροπής επιθεώρησης και επισκευής οχημάτων | Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 27/2018απόφαση επιτροπής επιθεώρησης και επισκευής οχημάτων | ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΧΑΡ. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. |

1. Πρόεδρος: Κολέτσας Ιωάννης

2. Μέλος: Χονδρός Σταύρος

3. Μέλος: Καραγιάννης Ηλίας

Αναπληρωματικά:

1. Πρόεδρος: Βραχιώλια Ευαγγελία

2. Μέλος: Χάιλα Χριστίνα

3. Μέλος: Παυλίδου Πασχαλιά

ΣΤ. Επιτροπή παραλαβής των κάτωθι προμηθειών:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Τίτλος Προμήθειας** | **Απόφαση ανάθεσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών** | **Προμηθευτής** | **Υπηρεσία** |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 20/2018απόφαση επιτροπής επιθεώρησης και επισκευής οχημάτων | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΙΑΣ ΜΟΣΧΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 18/2018απόφαση επιτροπής επιθεώρησης και επισκευής οχημάτων | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΙΑΣ ΜΟΣΧΟΣ |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 26/2018απόφαση επιτροπής επιθεώρησης και επισκευής οχημάτων | ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΧΑΡ. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 24/2018απόφαση επιτροπής επιθεώρησης και επισκευής οχημάτων | ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΧΑΡ. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. |

1. Πρόεδρος: Χονδρός Σταύρος

2. Μέλος: Ρωμανίδου Παρθένα

3. Μέλος: Μανιώτης Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικά:

1. Πρόεδρος: Τσιαούσης Χρήστος

2. Μέλος: Παυλίδου Πασχαλιά

3. Μέλος: Κουτσούρης Νικόλαος

Ζ. Επιτροπή παραλαβής των κάτωθι προμηθειών:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Τίτλος Προμήθειας** | **Απόφαση ανάθεσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών** | **Προμηθευτής** | **Υπηρεσία** |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 280/2018Απόφαση Δημάρχου | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |

1. Πρόεδρος: Κατσίκιας Τρύφωνας

2. Μέλος: Αποστολούδιας Πέτρος

3. Μέλος: Τραπεζανλίδου Θεοδώρα

Αναπληρωματικά:

1. Πρόεδρος: Λενούδια Μαρία

2. Μέλος: Τσαγγούρια Λεμονιά

3. Μέλος: Χάιλα Μαρίνα

2. Η Επιτροπή εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου των συμβάσεων, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων των συμβάσεων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.

3. Η Επιτροπή έχει διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση των προμηθειών της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τα Μέλη Ο Γραμματέας

 (Υπογραφές) Φωτεινού Φωτεινός

 Παπάς Παναγιώτης

 Ακριβές Απόσπασμα

 Ο Δήμαρχος

 Βίτσας Αθανάσιος