ΠΡΟΣ : OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

ΘΕΜΑ:	Παράταση έως 02/03/2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ    ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ:	"ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ”

"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α) :	12.552,01 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :	05/11/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ :	360/2021 Απ.Δημάρχου

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ :	ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :	ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	12/11/21

| ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) : |  | 12.552,01 € |
| --- | --- | --- |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : |  | 31/12/2021 |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : |  |  |
| ΠΟΣΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (με Φ.Π.Α.) : |  | € |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : |  |  |
| ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1. Μέχρι | Απόφαση : |  |
| 3. Μέχρι 3. Μέχρι | Απόφαση : Απόφαση : |  |
| ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Α.Π.Ε. & Σ.Σ |  | € |
| ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) |  | 0,00 € |

ΑΙΤΗΜΑ :	Παράταση έως 02/03/2021

Βάσει των ισχυουσών διατάξεων του Ν.4412/2016, όπως κωδικοποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ :

Αδυναμία πρόσβασης στους χώρους των σχολικώνμονάδων, που οφείλεται τόσο στην κακοκαιρία, όσο και στις συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας, προτείνεται η παράταση της προθεσμίας παράδοσης της μελέτης για εξήντα (60) ημέρες, ήτοι στις 02-03-2021.

ΕΙΣΗ ΓΗ ΣΗ	Θ ΕΤΙΚ Η

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :	ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ την έγκριση της Παράτασης για τους λόγους που αναφέρονται

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ	13/12/2021

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Για την ακρίβεια των στοιχείων	ΑΥΤΟΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ.  ΠΕ